广西汉昌工程咨询限公司

竞争性磋商文件

项目名称：防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目

项目编号：GXFC2024-C2-0015-HCZX

采 购 人：防城港边境管理支队

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

2024年8月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	23

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	26

第五章 工程量清单及图纸	36

第六章 响应文件格式	40

第七章 合同文本	77

# 第一章 竞争性磋商公告

防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目

竞争性磋商公告

项目概况

防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目的潜在供应商应在防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号（广西汉昌工程咨询有限公司）获取竞争性磋商文件，并于2024年8月12日9 时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXFC2024-C2-0015-HCZX

项目名称：防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁拾柒万伍仟陆佰肆拾玖元肆角捌分（¥375649.48）

最高限价：同预算金额

采购需求：防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目，包括建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化工程，具体详见工程量清单及施工图。

计划工期：60个日历日

工程地点：防城港东兴市马路镇兴桂路63号。

工程质量要求:符合国家现行验收规范合格标准。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.执行采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质及具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；

（2）拟投入本工程的项目经理具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（3）拟投入本工程的技术负责人具有建筑工程专业中级及以上工程师职称证书；

（4）拟投入本工程四大员（施工员、质量员、安全员、材料员）中，安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类），施工员、质量员、材料员具有有效的培训合格证。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2024年8月1日至2024年8月8日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号（广西汉昌工程咨询有限公司）。

方式：现场报名或电话报名，联系电话：0771-5718293；（以成功缴纳竞争性磋商文件费为准）。

售价：200元，竞争性磋商文件售后不退。（如需邮寄，邮费由供应商自行负责）

邮购采购文件的开户银行和账户：

开户名称：广西汉昌工程咨询有限公司南宁第十八分公司

开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行

银行账号：771903123610828

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月12日9时30 分（北京时间）

地点：防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号（广西汉昌工程咨询有限公司）

五、开启

1.时间：2024年8月12日9时30 分（北京时间）

2.地点：防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号（广西汉昌工程咨询有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn )、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广西汉昌工程咨询有限公司网（http://www.gxhczx.com/）

2.本项目执行采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.磋商保证金：人民币叁仟元整（¥3,000.00）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：防城港边境管理支队

地    址：防城港市防城区山海大道28号

联系方式：刘警官，07703251501（转36702）

2.采购代理机构信息

名    称：广西汉昌工程咨询有限公司

地　　址：防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号

联系方式：0771-5718293

3.项目联系方式

项目联系人：黄健

电　　话：0771-5718293

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

日期：2024年8月1日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 2 | 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告 |
| 3 | 6.2 | 不允许分包 |
| 4 | 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2024年1月至2024年7月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税；其中某月份为纳税零申报的，须提供税务部门确认的纳税零申报证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年1月至2024年7月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单；必须包含医疗保险缴纳清单。）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.供应商财务状况报告（2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8.供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9. 特定资格要求：【必须提供，否则响应文件按无效处理】 （1）磋商供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证书、安全生产许可证复印件； （2）供应商拟投入本工程的项目经理具有有效的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证复印件或打印件、安全生产考核合格证（B类）复印件或打印件及有效的身份证正反面复印件及项目经理不在其他项目服务的承诺书； （3）拟投入本工程的技术负责人具有建筑工程专业中级及以上工程师职称证书复印件或打印件； （4）拟投入本工程四大员（施工员、质量员、安全员、材料员）中，安全员具有有效的安全生产考核合格证（C类）复印件或打印件，施工员、质量员、材料员具有有效的培训合格证复印件或打印件。 10.获取磋商文件的凭据（如收据或者发票复印件或者其他获取证明）（必须提供，否则响应文件按无效处理）； 11. 磋商保证金提交凭证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 12.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商单位公章，否则响应文件按无效处理。 |
| 5 | 12.1.2 | 报价文件 1.竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 6 | 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 4.建筑材料和设备节能环保要求承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 6.项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7. 项目需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商单位公章，否则响应文件按无效处理。 |
| 7 | 12.2 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的响应文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 8 | 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 9 | 15.3 | 本工程增值税计税方法：一般计税法 |
| 10 | 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 11 | 17.1 | 本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金金额：人民叁仟元整（¥3,000.00）。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：广西北部湾银行股份有限公司营业部，开户名称：广西汉昌工程咨询有限公司，银行账号：800096601800014）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本叁份。 |
| 13 | 20.1 | 响应文件提交起止时间：2024年8月12日9时00分至9时30分（北京时间）。 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 14 | 24.1 | 磋商小组的人数：3人。 |
| 15 | 26 | 磋商的顺序：随机排序。 参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 16 | 28.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：履约完毕（验收合格后），由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》及《项目履约保证金退付意见书》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金提交时间：自成交通知书发出之日起7日内。 履约保证金指定账户： 户名:防城港边境管理支队 账号:45050165962200000613 开户行:建设银行防城港防港路支行 备注： 1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 17 | 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 18 | 30.2 | 接收质疑函方式：书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西汉昌工程咨询有限公司防城港分公司，联系电话：0771-5718293，通讯地址：防城港防城区木头滩社区社山边五组宅基地号一百九十一号 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 19 | 31.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费自成交通知书送达之日起5天内，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第31.2条规定的工程类收费标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。（注：如按成交金额计取不足五千元的则按五千元收取） 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西汉昌工程咨询有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁莱茵湖畔分理处 银行账号：20029501040005740 |
| 20 | 32.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 21 | 33.2 | 农民工工资保证金：按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》（桂人社规〔2021〕16号）、《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》（桂人社规〔2022〕5号）以及工程所在地人力资源社会保障部门、工程建设主管部门的有关政策规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农民工工资保证金存入帐户，也可以使用银行保函；未有专用账户的，则在合同签订之日起30日内，自主选择在自治区行政区域内依法设立或设有分支机构的银行开立专用帐户,并按规定比例足额将农民工工资保证金存入帐户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额无息退还给承包人。（未尽事宜详见合同条款予以执行） |
| 22 | 33.3 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 23 | 踏勘现场 | 不统一组织。请供应商自行按本项目的内容进行现场踏勘，对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制磋商文件和签署实施工程合同所需的各种资料，特别是，供应商应负责参照施工图等图纸对《工程量清单》的工程量进行核对，必须在提交首次响应文件截止之日前向采购人、采购代理机构提出书面异议或修正要求。供应商应承担现场踏勘的责任和风险。现场踏勘的费用由供应商自己承担。 |
| 24 | 预付款 | 预付款支付比例或金额：签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的30%。 预付款支付期限：开工通知载明的开工日期前，在发包人收到预付款担保（若合同约定需要）及发票后支付，若承包人应提交预付款担保而未及时提交的，发包人可延迟支付预付款且不属于发包人违约。 |
| 25 | - 工程进度款支付 | （1）至多有两期进度款。 （2）用于进度款计价的工程量，须按发包人、若有的监理人、承包人共同确认的可纳入计量的工程量的计量结果确定；承包人符合进度付款申请条件的，由发包人在收到（有监理人的由监理人审核确认的）承包人按合同应提交的进度付款申请文件以及发票并进行审核后，方可支付当期进度款（按应实际付款数额支付）；若承包人未依照合同约定提交合格的进度付款申请文件、发票、依约履行合同义务的，进度款可暂缓支付。 ①进度款上限（即在经工程结算后的竣工付款前，发包人对承包人可实际支付的工程价款总额上限）：工程竣工验收合格时的合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]。 若因进度款的支付、预付款的未及时扣回或计算错误等任何原因，导致发包人在竣工付款前向承包人付款数额累计超过了进度款上限的，承包人应在收到发包人通知之日起15日内向发包人返还发包人超付款项，否则，属承包人违约，承包人应以应返还而未返还的款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍向发包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以承包人应返还而未返还的款项的5%为上限。 ②若本工程只有壹期进度款的：承包人可向发包人申请支付进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格。 ③若本工程有多期进度款的：工程开工后按30日为一个计量周期对应一个进度付款周期，但其中的最后一个进度付款周期结束之日应是工程竣工验收合格之日；承包人可在一个进度付款周期结束后，向发包人申请支付该期进度款（若工程在计划工期内提前竣工验收合格的，即便竣工验收合格时所在的进度付款周期未结束，也可申请），但承包人可向发包人申请支付最后一期进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格，否则，即便最后一个计量周期结束，也不导致发生最后一期进度款的支付。 ④进度款的请款数额以及应实际支付数额。 不论本工程进度款的期数是壹期或多期：进度款的每期请款数额至多为该期合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]（含），在扣减预付款、安全文明施工费等按合同约定或有的扣回款项后，确定进度款的应实际支付数额，由发包人按应实际支付数额进行进度款的支付。 若按以上计算的任一期应实际支付数额是负数的，发包人无需实际支付该期款项，且同时表明，承包人的施工进度可能严重滞后、约定扣回的款项未能扣回（对于应扣回而未能扣回的部分，可按合同事关工程价款超付的返还约定执行）。 （未尽事宜请仔细阅读合同文本） |
| 26 | - 竣工付款 | 本工程竣工验收合格且移交给发包人、第三方机构完成结算审价（审计或评审、审核、审查）且双方达成结算，承包人已提供请款文件及发票、完整合格的《采购项目合同验收书》，本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议，以及在若有履约担保的前提下承包人已提交《采购项目履约保证金退付意见书》等退付文件、发包人已按合同约定对履约保证金进行了相应处理的，且承包人已向发包人提供了工程质量保证金的，自前述全部条件成就之日起[ 15个工作 ]日内，以第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）审定的本工程结算价为准，发包人应以本工程结算价的100%为上限向承包人进行竣工付款（以本工程结算价的100%减去发包人此前的累计付款、按本合同约定可由发包人从付款中扣留质量保证金等约定款项、其他应抵扣款项后支付）。 发包人无故逾期完成对承包人的竣工付款的，属发包人违约，发包人应以应付而未付的竣工付款款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应付而未付的竣工付款款项的1%为上限。 （未尽事宜请仔细阅读合同文本） |
| 27 | - 工程质量保证金 | 承包人提供质量保证金的数额为工程结算价的[ 3% ]，在发包人按合同约定处理若有的履约担保的退还事宜后、向承包人进行竣工付款前，承包人应提供质量保证金，否则，发包人可以延期向承包人进行竣工付款且不属于发包人违约。 承包人提供质量保证金的方式是：以承包人支付现金的方式提供，即，由承包人以银行转账方式向发包人提交。 质量保证金的退还 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请退还质量保证金。发包人如期退还质量保证金的，不需向承包人支付利息。 发包人与承包人特别约定：质量保证金若发生依照本合同约定的扣除情形的，承包人应在扣除情形发生之日起5日内补足；合同约定的工程质量缺陷责任期届满后，由承包人向发包人提出退还质量保证金的申请，发包人在接到承包人退还质量保证金申请后，按专用合同条款第14.4.2的第（1）项约定的时限会同承包人按照合同约定的内容进行核实，若承包人依约履行维修保修义务、本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议的，发包人按专用合同条款第14.4.2的第（2）项约定的时限将质量保证金无息退还承包人（已部分扣除又未部分补足的退还余额、全部扣除又未全部补足的则无需退还），发包人不予答复的不视同认可承包人的退还保证金申请。若承包人系采用金融（担保）机构出具的保函提供质量保证金的，发包人退还质量保证金的形式不包括现金、转账等款项支付形式，而是配合承包人办理保函的解除（注销）手续。 （未尽事宜请仔细阅读合同文本） |
| 27 | - 缺陷责任期 | 缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起（若有工程接收证书的，从证书颁发之日起）计算。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及有关规定进行约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指防城港边境管理支队。

2.2“采购代理机构”是指广西汉昌工程咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

3.1供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供采购代理服务的；

（5）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的，将报财政部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章  竞争性磋商公告；

第二章  供应商须知；

第三章  采购需求；

第四章  评审程序、评审方法和评审标准；

第五章  工程量清单及图纸；

第六章  响应文件格式；

第七章  合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件第五章“工程量清单及图纸”的要求及第六章“响应文件格式”填写相应表格。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。

15.4竞标报价要求

15.4.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.4.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.4.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如有要求），其响应文件将按无效处理。

15.4.4供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本须知正文第20条、第21条的有关要求。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商应按磋商须知前附表的规定提交磋商保证金，此磋商保证金是响应文件的一个组成部分。

17.2交款方式：采用银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。供应商应按供应商须知前附表明确的开户名称、开户银行、账号提交磋商保证金，并确保其于供应商须知前附表规定时间前到达指定账户，并将磋商保证金提交凭证复印件装订于响应文件中。到规定时间止，若指定账户上没有收到某供应商交纳的磋商保证金，则取消其参加本项目竞标资格。

17.3供应商采用电汇、转账、汇票方式的，必须从供应商的账户转账或电汇到以下指定的磋商保证金专用账户，否则做无效响应处理。

17.4 对于未能按要求提交磋商保证金的响应文件，采购代理机构将视为不响应竞争性磋商文件要求而拒绝。

17.5未成交的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内以银行转账或电汇方式退回其账户（无息）。

17.6成交人磋商保证金，将在成交人与采购人签订的采购合同之日起5个工作日之内以银行转账或电汇方式退回其账户，不计利息。

17.7有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

17.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

17.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

17.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

17.7.5磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价文件、商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在响应文件提交截止时间后送达的或者未按照磋商文件要求密封的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容必须由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章，并按照本须知正文第19条的规定密封。

22. 首次响应文件的退回

在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当从广西采购云平台或省级以上政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

25.首次响应文件的开启

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26. 评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。

26.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交时间和方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，取消成交资格，不予签订合同。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4采购合同是采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告采购人内部监督部门。

30.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人内部监督部门提起投诉（投诉书格式后附）。

31.其他内容

31.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

31.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程项目采购代理业务成交金额为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.0 %＝ 1.0万元

（ 150-100 ）万元 ×0.7% ＝ 0.35万元

合计收费＝ 1.0 + 0.35 ＝ 1.35 万元

32.需要补充的其他内容

32.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

32.2农民工工资保证金见“供应商须知前附表”。

32.3 其他事项详见“供应商须知前附表”。

32.4本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1. 执行采购政策需满足的要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购预算：人民币叁拾柒万伍仟陆佰肆拾玖元肆角捌分（¥375649.48）

| 一、项目需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| 1 | 防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目 |  | 1项 | 建筑业 | 1.项目概况: 防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目，包括建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化工程，具体详见工程量清单及施工图。 2.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。 3.质量标准：合格。 4.报价方式：工程量清单报价。 5.承包方式：固定综合单价。 6.开工日期：以签订合同后采购人通知为准。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 计划工期 |  | 计划工期：60日历天 计划开工日期：2024年 月（具体以采购人书面通知中载明的开工日期作为工期起算日） |  |  |  |
| 工程地点 |  | 防城港东兴市马路镇兴桂路63号。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起7日内 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  | 1.预付款。 预付款支付比例或金额：签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的30%。 预付款支付期限：开工通知载明的开工日期前，在发包人收到预付款担保（若合同约定需要）及发票后支付，若承包人应提交预付款担保而未及时提交的，发包人可延迟支付预付款且不属于发包人违约。 2.进度款。 （1）至多有（两）期进度款。 （2）用于进度款计价的工程量，须按发包人、若有的监理人、承包人共同确认的可纳入计量的工程量的计量结果确定；承包人符合进度付款申请条件的，由发包人在收到（有监理人的由监理人审核确认的）承包人按合同应提交的进度付款申请文件以及发票并进行审核后，方可支付当期进度款（按应实际支付数额支付）；若承包人未依照合同约定提交合格的进度付款申请文件、发票、依约履行合同义务的，进度款可暂缓支付。 ①进度款上限（即在经工程结算后的竣工付款前，发包人对承包人可实际支付的工程价款总额上限）：工程竣工验收合格时的合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]。 若因进度款的支付、预付款的未及时扣回或计算错误等任何原因，导致发包人在竣工付款前向承包人付款数额累计超过了进度款上限的，承包人应在收到发包人通知之日起15日内向发包人返还发包人超付款项，否则，属承包人违约，承包人应以应返还而未返还的款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍向发包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以承包人应返还而未返还的款项的5%为上限。 ②若本工程只有壹期进度款的：承包人可向发包人申请支付进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格。 ③若本工程有多期进度款的：工程开工后按30日为一个计量周期对应一个进度付款周期，但其中的最后一个进度付款周期结束之日应是工程竣工验收合格之日；承包人可在一个进度付款周期结束后，向发包人申请支付该期进度款（若工程在计划工期内提前竣工验收合格的，即便竣工验收合格时所在的进度付款周期未结束，也可申请），但承包人可向发包人申请支付最后一期进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格，否则，即便最后一个计量周期结束，也不导致发生最后一期进度款的支付。 ④进度款的请款数额以及应实际支付数额。 不论本工程进度款的期数是壹期或多期：进度款的每期请款数额至多为该期合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]（含），在扣减预付款、安全文明施工费等按合同约定或有的扣回款项后，确定进度款的应实际支付数额，由发包人按应实际支付数额进行进度款的支付。 若按以上计算的任一期应实际支付数额是负数的，发包人无需实际支付该期款项，且同时表明，承包人的施工进度可能严重滞后、约定扣回的款项未能扣回（对于应扣回而未能扣回的部分，可按合同事关工程价款超付的返还约定执行）。 3.竣工付款。 本工程竣工验收合格且移交给发包人、第三方机构完成结算审价（审计或评审、审核、审查）且双方达成结算，承包人已提供请款文件及发票、完整合格的《采购项目合同验收书》，本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议，以及在若有履约担保的前提下承包人已提交《采购项目履约保证金退付意见书》等退付文件、发包人已按合同约定对履约保证金进行了相应处理的，且承包人已向发包人提供了工程质量保证金的，自前述全部条件成就之日起[ 15个工作 ]日内，以第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）审定的本工程结算价为准，发包人应以本工程结算价的100%为上限向承包人进行竣工付款（即，本工程结算价的100%减去发包人此前的累计付款，按本合同约定可由发包人从付款中扣留质量保证金等约定款项的在减去约定款项后支付）。 发包人无故逾期完成对承包人的竣工付款的，属发包人违约，发包人应以应付而未付的竣工付款款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应付而未付的竣工付款款项的1%为上限。 （事关付款的未尽事宜按合同文本执行） |  |  |  |
| 三、其他要求 |  | 供应商必须根据实际情况在响应文件中提供项目管理机构、施工组织设计等内容。 |  |  |  |

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，打印材料作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）有第二章“供应商须知”第3.2项规定的任何一种情形的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已书面回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖单位公章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。

4）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求的；

5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；

6）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）属于“供应商须知正文”第7.5条供应商相互串通竞标情形的；

9）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

10）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

11）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

12）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

13）未响应磋商文件实质性要求的；

14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）。

6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；

8）安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的（园林绿化及仿古建筑工程除外）；

9）供应商已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

10）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

11）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的；

12）供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；

13）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖单位公章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。

3.7对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新开展采购活动。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。

4.3已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。

4.4供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.5最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.6最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.7修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）。

4.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6. 成交供应商荐原则

6.1由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

7.评审依据：磋商小组以磋商文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分(满分30分) |  | （1）本项目已专门面向中小微企业，对投标人的投标报价不再作政策性扣减。 （2）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 （3）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术分(满分65分) |  | 评审标准 |  |
| 2.1 | 项目管理机构 | 项目经理情况 | （1）项目经理具备建筑工程类专业中级工程师或以上职称得5分。满分5分。 （2）三年内（从签订施工合同之日起至本项目磋商截止之日止）具有承担过类似工程项目经理业绩的，每有一个得1分，最多计5分（须提供施工合同复印件）。 | 10分 |
|  |  | 拟投入本工程管理人员情况 | 基本要求：人员齐备、专业配套应，且具备相关培训合格证（拟派驻本工程的技术负责人应具有建筑工程专业中级及以上职称证件，施工员、质量员、材料员应具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全生产管理人员（安全员）具有有效建筑施工企业三类人员C证。 评分内容： 优（5分）：拟投入本工程管理人员完全满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀； 良（3分）：投入本工程管理人员能较好满足施工需要，管理人员配备齐全及综合素质良好； 中（2分）投入本工程管理人员基本满足施工需要，管理人员配备齐全； 差（0分）：投入本工程管理人员不满足施工需要，管理人员配备不齐全； | 5分 |
| 2.2 | 施工组织设计 | 主要施工方法 | 优（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 良（4分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺良好、方法可行，能指导具体施工并确保安全。 中（3分）：各主要分部施工方法符合项目基本实际，须有详尽的施工技术方案，工艺相对良好、方法基本可行，能指导具体施工并确保安全。 差（1分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。 | 6分 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划 | 优（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划完整周密，数量、选型配置、进场时间安排科学合理，满足施工需要。 良（4分）：投入的施工材料有组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 中（3分）：投入的施工材料有组织计划，但计划内容不够全面且可行性不高，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。 差（1分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。 | 6分 |
|  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 优（6分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 良（4分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划较为合理，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。 中（3分）投入的施工机械、设备、机具有基本的组织计划且计划较差，设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。 差（1分）：投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。 | 6分 |
|  |  | 劳动力安排计划 | 优（6分）：各主要施工工序有非常详细周密的劳动力安排计划，有非常详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入科学合理，完全满足施工需要。 良（4分）：各主要施工工序有较详细周密劳动力安排计划，有较详细周密的各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，基本满足施工需要。 中（3分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。 差（1分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。 | 6分 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施 | 优（6分）：有专门且专业的质量技术管理班子和制度，且人员配备科学合理，制度科学合理健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 良（4分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度合理健全。主要工序的质量技术保证措施和手段合理，自控体系完整，保证技术质量，达到承诺的质量标准。 中（3分）有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段可行性不高，自控体系基本完整，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 差（1分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。 | 6分 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施 | 优（5分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度科学、合理、健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 良（4分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度健全、合理，各道工序安全技术措施针对性较好，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 中（3分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 差（1分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针无对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。 | 5分 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施 | 优（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，针对赶工措施有具体的表述，赶工措施合理科学，可操作性高。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际求。 良（4分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施较为合理，有赶工措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制合理，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 中（3分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施较差，有赶工措施。有控制工期的施工进度计划但不科学。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本合理，安排基本合理，仅基本符合本项目施工实际要求。 差（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施差。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。 | 5分 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 优（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 良（4分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施相对周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 中（3分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施能基本满足项目需求。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 差（1分）：应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 | 5分 |
|  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施 | 优（5分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理且全面。 良（4分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。 中（3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 差（1分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。 | 5分 |
| 3 | 商务分(满分5分) |  | 评审标准 |  |
| 3.1 | 业绩分 |  | 供应商自2020年1月1日以来完成过类似建筑工程项目，每提供1个项目业绩计2.5分；此项满分5分。 注：以上业绩均须在响应文件中提供项目合同书扫描件，否则不予认可。 | 5分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  | 100分 |

# 第五章 工程量清单及图纸

## 1.工程量清单编制说明

1.1本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、磋商文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。

1.2 工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

1.3 工程量清单是磋商文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、竞标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：见已发出的工程量清单。

1.5 《允许调整主要材料和工程设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。

1.6 本工程暂列金额共0元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。

1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。

1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。

1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。

1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要供应商提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

1.11 其它需要说明的问题：见已发出的工程量清单。

1.12 工程量清单与磋商文件同时发布。 一般计税法建设工程的工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供；简易计税法建设工程按照《计价规范》要求的表格提供，但规费和税费要按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）要求调整，具体包括：

1.1 招标工程量清单（封-1）

1.2 招标工程量清单（封扉-1）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.10 暂列金额明细表（表12-1）

1.11 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

1.12 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

1.13 计日工表（表12-4）

1.14 总承包服务费计价表（表12-5）

1.15 税前项目清单与计价表（表-14）

1.16 规费、增值税计价表（表-15）

1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.18 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.19允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

1.20本工程材料和工程设备一览表（表-24）

注：如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和工程设备为本工程允许调整材料和工程设备，工程量清单必须提供该表格，并应载明允许调整材料和工程设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价等内容，且不能提供空白表。

以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制工程量清单则不需列入相应表格：

①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表（表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）

⑧ 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

## 2.招标控制价编制说明

2.1 招标控制价编制依据：

（1）《计价规范》及《计算规范》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）等；

（2）自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定：见已发出的工程量清单。

（3）建设工程设计文件及相关资料：见已发出的工程量清单及施工图纸。

（4）本工程磋商文件及工程量清单；

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）材料价格信息： 本工程材料价格优先参考2024年《防城港市建设工程造价信息》第5期信息价(除税单价)，信息价未刊登的材料价格参照南宁市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。

2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括磋商文件中采购人要求供应商所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。

2.3 总价措施项目应根据拟定的磋商文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。

2.4 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；

（5）总承包服务费应根据工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。

（6）对采购人创建优质工程的，鼓励在招标控制价和预算中按广西区工程建设定额规定计列工程优质费，并明确工程优质费不可竞争。

2.5 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

2.6 其它需要说明的问题：见已发出的工程量清单。

## 3.竞标报价（已标价工程量清单）编制说明

3.1 供应商应依据磋商文件、工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

3.2 供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

3.3 综合单价中应包含磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。

3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，确定竞标报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据磋商文件及竞标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

3.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

（5）总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

（6）对采购人创建优质工程的，鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费，并明确工程优质费不可竞争。

3.7 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

3.8 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

3.10 供应商应按《允许调整主要材料和工程设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

3.11竞标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按磋商文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。

未尽事宜详见本工程工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

注：因2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》采用全费用综合单价形式，故园林绿化及仿古建筑工程的工程量清单及计价采用《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6号）中附件1《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》（适用于工程造价改革试点项目）相关表格，具体以采购人另册发放的工程量清单及相关说明为准。

## 图纸（另册）

# 第六章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 相互关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                   。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（单位公章）：

年    月    日

- 建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在成交后7个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入账户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关主管部门的处罚。

3、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关主管部门的处罚。

4、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关主管部门的处罚。

5、一旦成交，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商：       （盖单位公章）

日期：         年      月        日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：1.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

2.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了           （项目名称、项目编号）          磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥        ）的竞标总报价，工期            日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

- 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

- 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.                                                   （其他补充说明）。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

日期：   年   月   日

（二）竞标函附录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 竞标有效期 |  |  |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用条款 | 见分包项目情况表 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 |  |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 |  |  |
| 10 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 11 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 说明：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

日期：   年   月   日

竞标报价表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目 | 1项 |  |  |
| 合计金额（人民币）大写： （￥ ） |  |  |  |  |

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商单位公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖单位公章或者由法定代表人或者授权委托人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

日期：   年   月   日

已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单及图纸”中的相关表格及竞标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单及图纸”有关工程量清单、竞标报价以及其他说明的内容。

2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）调整，具体内容包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）

1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】

1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.12 暂列金额明细表（表12-1）

1.13 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）

1.14 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

1.15计日工表（表12-4）

1.16 总承包服务费计价表（表12-5）

1.17 税前项目清单与计价表（表-14）

1.18 规费、增值税计价表（表-15）

1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.20 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.21 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

1.22本工程材料和工程设备一览表（表-24）

备注：

（1）供应商在上传竞标报价文件时应上传纸质投标总价封面的原件扫描件。报标总价封面必须经供应商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章。

（2）1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表要求附上。

（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和工程设备为本工程允许调整的材料和工程设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。

①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价及结算价表（表12-3）

⑤计日工表表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）

⑧ 允许调整主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

注：因2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》采用全费用综合单价形式，故园林绿化及仿古建筑工程的已标价工程量清单采用《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6号）中附件1《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》（适用于工程造价改革试点项目）相关表格，具体以招标人另册发放的工程量清单及相关说明为准。

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（单位公章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（单位公章）：

年     月     日

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（单位公章）：

年    月    日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字，委托代理人必须在授权委托书上签字名，否则其响应文件按无效处理。

建筑材料和设备节能环保要求承诺书

我方承诺，一旦成交，我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关行政主管部门的处罚，愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（单位公章）：

年   月   日

施工组织设计

1. 施工组织设计应以下内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法，施工组织设计具体内容如下：

（1）概述

（2）主要施工方法；

（3）拟投入的主要物资计划

（4）劳动力安排计划；

（5）确保工程质量的技术组织措施；

（6）确保安全生产的技术组织措施；

（7）确保工期的技术组织措施；

（8）确保文明施工的技术组织措施；

（9）工程施工的重点和难点及保证措施；

（10）施工总平面布置图；

（11）其他（如有）（与第四章“评审程序、评审方法和评审标准”中的评审标准一致）

2. 技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  劳动力计划表

附表二  计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

附表三  施工总平面图

附表四  临时用地表

附表一：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1. 供应商应提交施工进度计划，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

项目管理机构配备情况表及主要人员简历表

（一）项目管理机构配备情况表

分标（如有）：

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  | 承担完工、在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 完工/在建 | 主要项目 名称 |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.技术负责人（项目总工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。

2.供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证、执业或职业资格证书、近1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的复印件并加盖供应商单位公章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（单位公章）：                   日 期：

（二）拟投入的主要人员简历表

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目经理 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  |  |  | 职称获得时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 |  | 注册专业 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 注册时间 |  |  | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  | B类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目1 |  | 项目2 |  |  |  |  | 项目3 |  |  | 项目4 |  |  |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目数可以根据需要增加。

2.本表后附项目经理的学历证、安全生产考核合格证（B类）、本表所列证书复印件并加盖供应商单位公章。

项目技术负责人（项目总工）简历表

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目技术负责人（项目总工） |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  |  |  | 职称获得时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 担任……年限 |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 |  | 注册专业 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 注册时间 |  |  | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目1 |  | 项目2 |  |  |  |  | 项目3 |  |  | 项目4 |  |  |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目数可以根据需要增加。

2.本表后附项目技术负责人（项目总工）的学历证、本表所列证书复印件并加盖供应商单位公章。

- 专职安全生产管理人员

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 从业开始时间 |  |  |  |  |  | 职称获得时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 担任……年限 |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 |  | 注册专业 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 注册时间 |  |  | 注册单位 |  |  |  | 注册有效期 |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  | C类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目1 |  | 项目2 |  |  |  |  | 项目3 |  |  | 项目4 |  |  |  | …… |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员角色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建或已完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.供应商可以根据项目情况增减表格内容，项目数可以根据需要增加。

2.本表后附专职安全生产管理人员的学历证、安全生产考核合格证（C类）、本表所列证书复印件并加盖供应商单位公章。

项目需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标项目的技术要求，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在项目需求偏离表中列明。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

日期：   年   月   日

商务要求偏离表格式

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划工期 |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（单位公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第七章 合同文本

一、建设工程施工合同

防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目施工合同

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：防城港边境管理支队

承包人（全称）：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等我国法律法规，经[    ]年[   ]月[   ]日确定的[防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目]（项目编号：[GXFC2024-C2-0015-HCZX]）的政府采购结果，由承包人承包[防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目工程]（或称“本工程”或“工程”、“本项目”或“项目”）施工，双方共同订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：[ 防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目 ]。

2.工程地点：[  防城港东兴市马路镇兴桂路63号 ]。

3.工程立项批准文号：[              ]。

4.资金来源：[ 财政性资金 ]。

5.工程内容：[ 工程量清单和图纸范围内的防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治工程，其中包括建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化工程（具体详见图纸、技术要求及工程量清单等构成本合同的全部文件） ]。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（详见合同附件）。

6.工程承包范围：[工程量清单和图纸范围内的防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治工程施工，其中包括建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化工程施工（具体详见图纸、技术要求及工程量清单等构成本合同的全部文件）]。

- 二、合同工期

计划开工日期：[    ]年[    ]月[    ]日；具体开工日期由发包人书面通知承包人，以发包人书面通知中载明的开工日期作为工期起算日。

计划竣工日期：[    ]年[    ]月[    ]日。

工期总日历天数：[    ]天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

本工程质量标准应符合本合同要求，并达到国家竣工验收规范合格标准，本工程质量标准是合格（即质量合格率达100%）。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）[               ]（即¥[           ]元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）[               ]（即¥[           ]元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）[               ]（即¥[           ]元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）[               ]（即¥[           ]元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）[               ]（即¥[           ]元）。

2.合同价格形式：单价合同（固定综合单价包干）。

3.承包人确认签约合同价：

（1）是在承包人基于对本工程的全部图纸、技术说明等说明、合同条件、工程所在地周围环境及工程施工现场环境（施工现场和施工条件，工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯）、储存空间、装卸限制等情况充分研究下所确立的价格；是承包人在充分考虑并承诺可完全自行承受专用合同条款第12.1项约定的“单价合同包含的风险范围”以内所有风险的前提下所确立的价格；是承包人已经确认发包人在其所提供的本项目政府采购文件特别是工程量清单中已准确、明确地反映了承包人的工作内容的前提下，以及是在承包人已按本项目政府采购文件、合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、工程量、分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目、质量标准、工期等要求，在充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、施工措施、赶工措施、临时设施、成品与半成品保护、工程照管、工程验收、缺陷责任期和保修期内的保修义务、企业管理费、政策性文件规定费用、利润、税费及附加的其他规费等因素（以及这些因素将来存在变动的风险）、本工程不可或缺的所有工作与责任（不论此等项目有否在图纸或技术规范内具体说明）等前提下，所确立的价格。因此，承包人承诺：自行承担因未能踏勘或未充分踏勘工程所在地点（施工现场）、未能合理预见相关情况所增加的费用或延误的工期责任、损失。

（2）在落实本项目政府采购要求（招标要求）范围内，已包含承包人为进行本工程施工、为签订和履行本合同所应获得的所有对价（含税）以及所应支出的包括但不限于已包含专用合同条款第12.1项约定的“单价合同包含的风险范围”以内所有风险在内的人工费用、产品费用、机器费用、设备费用、物料费用、材料费用、保险费用、运输费用、差旅费用、图纸等应由承包人编制提供的文件费用、图纸核查费用、图纸补遗和深化费用、通讯费用、机械费用、工程措施费（包括但不限于环境保护费、安全文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、冬雨季施工费等）、企业管理费用、规费、利润、税费、施工临时占地费用、水电报装费用（含设备的购买、安装、维修、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）、工程照管费用、成品与半成品保护费用、整改费用、进场费用、退场费用、缺陷责任期和保修期内的保修费用、完成合同文件绘述的工作所需费用、所有附带工作的费用以及承包人施工所采用的专利、专有技术、技术秘密、商业软件获取和使用费以及已预料的和（或）未预料到的单价措施和总价措施费用等全部一切费用（含税）。

（3）是承包人为进行本工程施工、为签订和履行本合同而通过参与本项目政府采购活动、已经充分评估风险后才确定的价格，除非发生专用合同条款第12.1项中约定的“单价合同包含的风险范围”以外的风险（即工程设计变更、政策性调整这两个风险）或发包人要求增加（减少）工程量并且发包人因此发出工程签证的，合同价款及组成其的各项单价（费用）均不因市场价格波动等其他任何风险、因素而调整（“调整”是指调增或调减），发包人也无须承担向承包人支付风险费用的义务。

4.除合同协议书、专用合同条款对部分款项的支付另有约定外，本工程价款一律只转入承包人在合同协议书签字盖章处载明的账户。

- 五、项目经理

承包人项目经理：[               ]。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件（若有）共同构成本合同（统称“本合同”或“合同”），其载明的事项均是本合同条款、内容、要求、约定：

1.成交（中选）通知书；

2.承包人响应文件澄清、响应文件、响应函及其附录；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款（采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用合同条款）；

5.技术标准和要求；

6.已标价工程量清单或预算书；

7.图纸；

8.本项目政府采购文件（含所有的澄清及补正）；

9.其他合同文件。

上述文件互为补充和解释。除合同主文中另有有关文件效力适用（合同条款竞合处理）的其他约定外：上述文件，若有不清或相冲突之处以所列顺序在前的为准，上述文件与合同主文相冲突的以合同主文为准。

上述文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，上述文件中属于同一类内容的文件应以最新签署的为准（背离经本项目政府采购确定的合同实质性内容的除外）。

专用合同条款及其附件须经相应合同当事人签字并盖章。

合同协议书正文、通用合同条款正文与专用合同条款正文共同构成合同主文（正文）。

除非合同其他条款另有定义的，以上有关“合同主文”、“本合同”、“合同”的解释、定义和统称均适用于共同构成合同的所有文件。

- 七、有关权利义务的特别约定

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定，包干负责提供本工程施工所需的全部机器、设备、产品、材料、物料并组织人员进行本工程施工，确保工程质量和安全，不向第三方提供挂靠、不进行转包、不违法（违约）分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程保修、维修责任。

3.不论工程是否完成，若双方对工程量或工程质量有争议的，双方应共同委托第三方鉴定机构鉴定确认（鉴定费用平均分担），但是，若承包人明示或默认拒绝共同委托的，由发包人自行委托第三方鉴定机构鉴定确认（鉴定费用由承包人承担），鉴定结果同样对承包人有拘束力。

4.工程临时占地及其设施（含项目部驻地等）修建、拆除、租用（含拆迁补偿）、环保、恢复、青苗补偿及地面附着物拆除等责任和费用均由承包人承担；施工配电房（箱）的管理和维护责任、费用由承包人承担。在本工程中的施工水电费：

（1）施工水电费是否已计入（包含在）工程造价（工程预算）内：[ B ]。

【A】施工水电费未计入（不包含在）工程造价（工程预算）内；

【B】施工水电费已计入（已包含在）工程造价（工程预算）内。

（2）施工水电费由谁承担：[ B ]。

【A】施工水电费由发包人承担；

【B】施工水电费由承包人承担。

5.承包人保证，用于本工程的产品、材料、物料以及经施工安装添附（附着）于其上的原材料：

（1）是承包人合法独立享有所有权或依法可按本合同进行处分而用于施工的标的物（对象），不会侵犯任何第三方的所有权、占有权、使用权、著作权、商标权、专利权、人格权或其他权利，不存在被查封以及用于提供担保、用于向第三方出资等权利瑕疵或负担。

（2）均系符合或优于国家、行业有关标准生产制造的产品，应具备合法有效的合格证书或检验报告的必须具备。

（3）不属于非法产品、三无产品、不合格产品、假冒伪劣产品、以次充好产品、以旧顶新产品、自身的保修期期间已届满的产品、在正常使用情况下对人体有毒有害的产品或不适配的产品，其使用寿命期内各项指标均达到质量和环保要求。

（4）承包人配制加工的非标准设备的质量须符合本合同约定。

（5）其中的重要建设工程材料应从防城港市建设行政主管部门公布的建设工程材料目录中选用。

（6）其中的混凝土应满足防城港市建设行政主管部门要求，并使用预拌混凝土优质品。

（7）涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定，由发包人（发包人授权代表）验证后才能进场用于施工。

若事实有违前述保证，发包人可扣除相应部分款项不予结算，并由承包人承担由此造成的各方损失。

6.承包人保证：

（1）承包人为履行本合同、为本工程施工而配备的人员（含承包人委托、聘请、同意、邀请、选任参与其业务经营的自然人，合同中的承包人“其人员”或承包人“人员”指代和含义与此一致）：不是中国港、澳、台地区人士；不是外籍或无国籍人士；系承包人的合法用工（使用）人员（禁止使用童工及孕妇），并具备与实施本项目对应的相关资质证书、资格证书、操作证书、执业证书或上岗证书等合法、有效资质（资格）（合同不一一具体罗列，未列明的具体资质不视为发包人对承包人的人员的资质无要求，承包人的人员具体的资质除了按合同执行外还应按法规、政策执行）与技能、具备完全民事行为能力和权利能力、具备施工所需的专业能力，遵纪守法，无不良品行，未受过刑事处罚，未因涉嫌违纪或违法正在被调查或正在被侦查（处于取保候审期间、处于刑事审判期间或处于缓刑考验期间），无传染性疾病，没有不宜参与施工的身体缺陷、健康疾病和健康隐患；其中的特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明。

（2）承包人将自行投保雇主责任险，为其人员投保工伤保险等法定的社会保险和涉及人身（财产）损失的足额商业保险；承包人将自行为用于本工程的产品、机器、设备、物料、材料等投保足额商业保险。以上保险，均由承包人承担保险费用，未具有以上保险保障的人员、物品不应参与本合同履行和本工程施工。

（3）保持派驻到施工现场主要施工管理人员的相对稳定，若更换主要施工管理人员的应按合同约定提前书面通知发包人并征得发包人书面同意，承包人的通知中将载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

（4）若发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人将提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。

（5）承包人主要施工管理人员离开施工现场累计不应超过[ 7 ]日（专用合同条款中若也有约定的从其约定），离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力且应征得发包人的同意。

7.取土场及弃土场由承包人自行解决，但必须合法合规并承担相关费用；建筑垃圾外运运距由承包人自行考虑并承担费用。

8.承包人应无条件配合发包人相关用于该工程的其他设施设备（若有）的安装调试。

9.为签订和履行本合同，除了由发包人向承包人支付按本合同约定方式确定的工程价款外，以及明确约定另计或明确约定由发包人承担的费用外，发包人不对承包人、承包人人员等任何第三方负有支付其他任何对价的义务。

10.发包人向承包人支付的任何款项，若在付款前本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议的，由发包人按合同约定并以银行转账方式支付至承包人在合同中载明的相应账户，承包人若有违约行为未纠正的，发包人有权暂缓履行或不履行己方义务予以抗辩，包括发包人可不支付合同价款直至承包人纠正违约行为为止。发包人付款前，承包人应向发包人提交发票及合同约定的相应文件，否则，发包人可以暂缓支付（付款期限顺延）；若有在先的付款条件，条件未成就而承包人已先行提交发票或相应文件的，付款期限从全部条件成就之日起算；发包人保留从各期付款、履约担保（若有）、质量保证金中先行抵扣承包人违约金、赔偿款或其他应由承包人承担的拖欠费用的权利，不论发包人是否行使前述权利，发包人的付款、退还履约担保（若有）、退还质量保证金以及履行本合同其他义务的行为均不代表发包人对承包人是否依约履行本合同的认可。

11.承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录（这些记录及施工日志等各项记录文件必须真实客观），承包人应编制工程质量报表报送发包人及监理人（若有）审查，对于包括前述资料在内的施工档案的要求细化如下：

（1）承包人应设置负责施工档案管理的负责人；

（2）承包人应确保施工档案的形成与施工进度同步，发包人在支付进度款时，若发现档案形成未与施工进度同步，可延迟支付相应进度款，直至同步为止；

（3）承包人应按合同要求的提交竣工资料的时限将施工过程中形成的所有施工档案经监理人（本工程无监理人的由发包人）审核确认后，移交给发包人，否则发包人拒绝向其颁发工程接收证书；

（4）承包人在发包人组织的工程竣工投产验收（初验）前将经监理人审核确认的施工档案移交给发包人（本工程无监理人的由发包人在接收后予以审核），是发包人在工程价款最终结清前支付工程价款的必要条件之一，否则，发包人有权扣除一定比例款项；

（5）移交给发包人的施工档案应符合合同约定的范围要求，移交的档案应是原始文件而非复制件，每份档案齐全、无漏页与破损等情况，签字与盖章手续完备，档案清晰，档案载体能长久保存。

12.发包人及监理人（若有）有权监督本工程施工，依本合同及国家法律法规和地方对本工程所涉及的安全、质量、标准、环境保护等强制性规定，对承包人提出整改要求，承包人应在发包人或监理人指定的期限内进行整改；承包人若在施工中发生不按合同约定的行为或违法违规行为、有损发包人利益的行为，承包人应立即整改。

13.承包人履行合同若侵犯了第三方权益而引发的任何纠纷或诉讼（仲裁），承包人与其人员的劳动争议、用工纠纷、人身（财产）损害赔偿纠纷，承包人或其人员对内对外纠纷，均属于承包人或其人员自行负责的事务，与发包人以及施工地点所在单位无关，因上述事项造成各方损失的，承包人应承担赔偿责任。

14.对收到的承包人报送的进度计划、施工方案、通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等各类文件，发包人及监理人应按合同约定期限后予以审核、答复，但发包人或监理人不审核、不答复的并不视为同意。

15.因承包人原因造成施工场地道路或设施损坏的，承包人负责修复并承担费用和由此造成的各方损失；因承包人通行、运输行为造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复费用和由此造成的各方损失。

16.承包人在施工中应做到：严格执行有关施工现场管理的规定，不影响发包人及施工地点所在单位的办公秩序；安全与保密，严格执行本合同有关安全责任、保密责任的约定；保护好自身财物、发包人及施工地点所在单位财物不致损毁灭失；未经发包人书面允许或未有本合同施工依据，承包人不擅自改变发包人及施工地点所在单位建筑物、构筑物的物理结构，不拆改建筑物（构筑物）主体和承重结构，不加大楼（地）面荷载，不改动设施、设备、管线等设施；遵守物业管理规定的作业时间，不扰民及污染环境；承担因本工程施工造成相邻人的管道堵塞、渗漏、停水、停电等修理和损失赔偿责任；保持施工现场的整洁有序；将本工程施工产生的垃圾及时清运到合法合规场所并承担相关费用。

17.承包人履行其合同义务不符合合同约定的：发包人有权自行或委托其他人代为履行，所发生的费用、造成的各方损失由承包人承担。

18.不论何原因导致本合同解除或终止的，承包人应立即退场。

19.承包人如实承诺是否符合《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》（桂人社规〔2021〕16号）第七条“符合下列情形之一，且该工程项目的施工总承包单位在签订施工合同前一年内承建的工程项目未发生工资拖欠的，可以免于存储工资保证金。（一）施工合同额（或年度合同额）在300万元以下；（二）工期不足3个月；（三）使用农民工人数在30人以下。”规定可以免于存储工资保证金，现，基于承包人承诺（若承包人未如实承诺的，发包人可单方解除本合同）并结合本工程实际，双方就农民工工资保证金相关事宜的特别约定是：[ B ]。

【A】承包人已承诺符合桂人社规〔2021〕16号文件可以免于存储工资保证金，但仍应按照文件规定做好除存储农民工工资保证金外有关农民工工资保障的其他相关事宜。

【B】不论是否具备桂人社规〔2021〕16号文件规定的可以免于存储工资保证金的条件，承包人应在领取中标（中选、成交）通知书之日起[ 5 ]个工作日内，按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》（桂人社规〔2021〕16号）、《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》（桂人社规〔2022〕5号）以及工程所在地人力资源社会保障部门、工程建设主管部门的有关政策规定要求，将以工程合同价[   %]计算的款项作为农民工工资保证金存入农民工工资保证金专用帐户，工程竣工验收并结算审价（审计或评审、审核、审查）完毕后，农民工工资保证金没有使用的或剩余部分依照程序无息退还承包人。

20.承包人的农民工工资支付专户信息：[                 ]（承包人的农民工工资支付专用账户、农民工工资：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途），承包人应建立全体农民工花名册和工资支付表（如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的公民身份号码和签字等信息），确保将工资直接发放给民工本人。承包人应将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理人，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障部门的监管，承包人保证严格按桂人社规〔2021〕16号文处理农民工工资一应事宜。若本工程有进度款的，农民工工资应与其他工程价款管理方式如下：

（1）承包人未向发包人提供农民工工资支付专用账户的，或承包人向发包人申请工程进度款时未单独列明工人工资部分的，发包人或监理人不办理支付证书等支付工程价款的手续，发包人不审批和不支付工程价款。

（2）发包人依据工程进度，将农民工工资部分从其他工程价款中分账支付到承包人的农民工工资支付专用账户，其他的工程进度款项由发包人支付到承包人在本合同载明的账户。

21.本合同对有关安全防护、文明施工措施方案、安全文明施工、工会相关事项的未尽事宜，按事关筑工程安全文明施工费使用、组建工会和职工维权工作的国家和广西、防城港的相应法规、规范性文件执行。

22.用于本工程的产品、材料、物料以及添附（附着）于其上的原材料不符合本合同约定、不符合质量要求的，承包人应禁止使用，若已使用，承包人应予整改，因整改产生的费用、因返工产生的费用和由此造成的各方损失由承包人承担，工期不顺延。

23.本工程对于室内空气质量验收的约定是：[ A ]。

【A】不需进行室内空气质量验收。

【B】需要进行室内空气质量验收，室内空气质量验收合格的方可开展工程竣工验收，室内空气质量验收所需费用（包括第三方检测费等）由[     ]承担。

24.本工程竣工验收不合格的，由发包人选择是否单方解除本合同，若发包人未单方解除本合同的，应在承包人完成整改或返工后重新进行竣工验收，经重新验收仍不合格的且无法采取措施再整改的，发包人可以不接收工程、不支付本工程全部合同价款、单方解除本合同并由承包人退还已收到的本合同价款，由此产生的费用、因返工产生的费用、延误的工期和造成的各方损失由承包人承担。

25.承包人履行其缺陷责任期内义务、保修期内义务应执行《建设工程质量管理条例》、《房屋建设质量保修办法》以及与本工程性质相关的法规、标准及本合同约定。缺陷责任期届满，承包人仍应按保修书、本合同约定和法律法规规定承担工程保修义务。

26.在缺陷责任期内、保修期内，承包人应按专用合同条款规定的时限，在接到发包人通知后按时安排人员抵达现场进行工程维修并承担因此产生的一切费用，在发包人指定时间内完成维修并对维修事项关联的质量问题造成的各方损失进行赔偿。

27.工程维修后，工程修复质量不合格而承包人拒绝再次修复的，发包人可扣除承包人全部质量保证金；工程维修后，所维修的相应部位保修期已不足六个月的，自原保修期届满之日起顺延六个月的保修期，在此期间所维修之处仍出现质量问题的自前次顺延六个月的保修期届满之日起再顺延六个月的保修期。

28.缺陷责任期内，若经两次工程维修仍无法彻底解决质量问题的，发包人可扣除承包人全额质量保证金。

29.有关双方在工程缺陷责任期、保修期中的权利义务所涉事项按本合同对相应事项的约定执行。

30.承包人依合同应投保相应保险的均应由承包人及时投保并按合同约定承担保险费用。承包人未投保（续保）本合同约定的保险或保险不足以赔付或无法赔付相应损失的，均由承包人自行承担由此造成的各方损失和责任（包括但不限于补充赔付责任）。

31.对依照合同约定属于承包人责任的事项，若出于紧急救助、应行政或司法机关要求等原因，发包人或施工地点所在单位承担了责任或进行了赔偿（支付）的，承包人将向发包人返还发包人（施工地点所在单位）赔偿（支付）的款项并最终承担本合同约定的责任、赔偿由此造成的各方损失。

32.与承包人义务内容相关联的证明材料，若发包人通知承包人提交的，承包人保证应按发包人指定时限向发包人提交复印件（加盖承包人公章）备案并提供对应原件以供发包人核对，承包人对证明材料的合法性、真实性、有效性负完全责任。

33.若事实有违承包人在本项目政府采购中的响应（承诺）的，按承包人“提供虚假资料或证明”处理，由承包人自行承担由此造成的各方损失。

34.承包人不得出质己方合同权利。

35.适用于本合同的不可抗力之事由（情形）及其处理，合同若有约定的先按合同约定执行再参照法定执行（不一致的以合同约定为准）；一方凡因不可抗力事由、情形导致难以履行本合同的，应首先及时采取一切可以采取的措施止损，并在该事由（情形）发生后（若采用合同主文约定的通知方式均无法通知的应在具备通知条件后）的12小时内向相对方发出通知、14日内向相对方送达不可抗力事由（情形）的权威证明材料；因不可抗力事由（情形）而必须顺延履行义务的时限应与该不可抗力事由（情形）所影响的期间相当，与此期间具有客观关联性的履行义务的逾期行为不视为违约行为，在此期间的损失各自承担，但是若一方怠于止损或通知的，由该方承担由此造成的或扩大的各方损失。

36.除本协议书另有有关文件效力适用（条款竞合处理）的其他约定外，若合同约定内容发生竞合或冲突的，不论文件效力优先顺序，由发包人选择适用。

37．权利人行使法定或约定的单方合同解除权解除合同的，解除合同的通知送达相对方时本合同即时解除。

38.合同部分无效的，除无效的部分外，本合同的其他部分仍然有效。

39.承包人承诺：具备签订和履行本合同之合法的完全的权利、能力和资质，在签订本合同前已经过必要的决策程序、授权或审批通过。

40.双方确认：双方在签订本合同之前详细阅读了组成合同的所有文件（合同所有内容），双方对组成合同的所有文件（合同所有内容）均能充分认识与理解，并且，双方均已各自采取合理方式提示对方注意在前述内容中可能免除或者减轻己方责任等与对方有重大利害关系的条款以及可能加重对方责任、限制对方主要权利、排除对方主要权利的条款，继而，双方在完全自愿并处于平等的法律地位基础上签订了本合同。

- 八、词语含义

1.本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2.本合同所称的“各方损失”中的“各方”是指发包人、承包人及第三方。

3.本合同所称的“施工”均包括承包人进场、退场以及在施工开始前进行的准备工作、在施工结束后进行的相关收尾工作在内。

4.“工程合同价”是指签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的价款数额，仅在合同部分条款中作为用于表述违约金、农民工工资保证金的计算基数使用，除此之外不具有其他意义和作用。

5.本合同凡是计算逾期类违约责任的逾期期间违约金的，期间按日计（不足一日按一日计），其中的违约金计算依据若系全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的，其利率指的是本项目政府采购（招标）公告发布时所在月份的全国银行间同业拆借中心公布的当月一年期贷款市场报价利率，违约金计算公式均为：（【违约金计算基数】）乘以（【一年期贷款市场报价利率】除以【360日】保留小数点后两位）再乘以（【逾期期间天数】）。

6.本合同所称的“发票”均是指合法等额的增值税普通发票。

7.本合同所称的“整改”是指承包人对有违合同约定的问题所采取的纠正措施（由承包人自行承担因此产生的费用和各方损失）的总称，纠正措施当然包括对工程的维修、修复、返工。

8.本合同所称的“损失”是指直接损失（罚款、罚金以及对第三方的赔偿或补偿也视为直接损失）和权利人为实现权利而产生的合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、保险保函费、差旅费、调查费、执行费、符合争议管辖地服务收费规范性文件所定标准幅度范围内的律师代理费等）。

- 九、安全责任（以下条款均为独立条款，不因合同的解除、终止、无效或部分无效而丧失其有效性）

为履行好本合同、组织好本工程施工，承包人特承诺做到以下事项，否则，承包人自行承担由此造成的各方损失的赔偿责任：

1.承包人及其人员将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等涉及安全生产、文明施工的法规制度、国家标准、行业标准与本合同约定，接受当地政府和安全生产监督管理部门的安全工作监管与指导，秉持确保安全的标准，落实安全防范措施；在任何时候，承包人及其人员都将会采取各种合理的预防措施，防止发生任何治安或刑事案件、事故。

2.承包人应按有关规定做好其人员的劳动保护，为其人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品、安全防护装具，并监督、教育其人员按照使用规则正确使用。承包人及其人员将会自行负责查勘项目实施现场的环境和条件，自行做好包括但不限于确保项目实施现场环境安全、安全条件齐备、人员穿戴配备安全防护装具等相关安全防护工作后才开展作业，已着手进行作业的，视为承包人及其人员已经做好上述事项；即使不处于作业中的状态，承包人人员也会时刻注意并确保个人自身安全。特别是，承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、地下空间附近等风险性较大的地点进行施工作业时，承包人将编制含有严密安全防护方案的方案并予以执行。

3.承包人将会对其人员进行安全教育和培训，并正确安排身体素质、技术水平、安全意识、健康状况、资格资质、技能能力都符合要求的人员参与合同履行、进行工程施工，不会安排不符合合同要求的人员参与合同履行、进行工程施工。同时，承包人不指挥、强令、允许其人员冒险或在不具备足够安全施工环境或条件、健康条件、安全防护措施的情形下履行本合同或开展施工，也不安排其人员超过法定或合理的时间连续施工。

4.承包人确保：机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%，塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%，施工现场安全达标合格率达到100%、优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员全部经专业培训，持证上岗率达到100%；承包人人员入场三级安全教育率达到100%等；承包人及其人员在履行本合同或施工中发现的任何影响安全、可能会导致案件或事故的因素，将会立即主动采取足够措施防止案件、事故的发生，并同时告知发包人。

5.承包人人员及车辆确因施工需要进入施工区域的：（1）向施工地点所在单位提出申请并填写外来人员进入施工区域书面材料，经施工地点所在单位同意后方可进入；（2）进入前自行做好安全教育；（3）进入前必须穿戴安全帽、安全鞋、安全背心等安全防护用品；（4）进入后按限速和规定线路行驶；（5）严禁触摸或操作与工程施工无关的设备、设施。

6.由承包人自行承担因其或其人员履行合同行为导致的案件和事故的责任，以上“责任”包括但不限于由承包人自行向保险人依法主张保险赔付的责任、由承包人自行向第三方依法主张权利的责任以及依合同已明确由承包人承担的损失（或赔偿损失）的责任等，以上“责任”涵盖的范围包括但不限于：发包人、施工地点所在单位、承包人的损失、罚金、罚款等；发包人民（辅）警职工、施工地点所在单位民（辅）警职工、承包人人员、第三方的人身、财产损失。

7.若在履行本合同或本工程施工中发生案件、事故，承包人是负有报告义务的第一责任人，将会及时履行报告义务，并将会采取紧急措施减少人员伤亡和损失，保护现场，按照有关案件、事故报告规定及时向安全主管部门及发包人报告情况，协助调查。

十、保密责任（以下条款均为独立条款，不因合同的解除、终止、无效或部分无效而丧失其有效性）

本合同所称保密信息是指（无论以何种形式或载于何种载体，无论是全部还是部分，无论发包人披露、承包人知晓或接触时是否被以口头、图像或书面方式表明其具有保密性）指在保密期限内（保密期限自合同签订之日起至发包人对外公开披露之日止）的以下标的：依法依规已定密或应定密的信息；发包人及施工地点所在单位工作秘密；包括但不限于工作流程、事项、内容、信息、证件、文件、资料、影像等发包人及施工地点所在单位不宜或暂未对外公布（公开）的信息；有关本合同、本工程所涉的技术秘密、技术方案、技术报告、技术规范、图纸（含草稿草图）、样品、保密产品、检测情况、文件、资料、影像等；发包人及施工地点所在单位内部的信息栏、通知栏、公告栏等仅用于内部公示公开的内容；自然人的个人信息及隐私。

承包人清楚，因履行本合同有可能知悉前述保密信息，为此，承诺做到以下事宜，否则，承包人自行承担由此造成的各方损失的赔偿责任：

1.承包人将采取所有保密措施和制度保护保密信息，包括但不限于承包人为保护其自有商业秘密所采用的措施和制度，确保不主动泄密、不被动失密，采取一切措施避免第三方以及承包人关联方、承包人未参与本项目实施的人员知晓保密信息。

2.保密信息只能由承包人在必须知悉的前提下且获得发包人书面同意的情况下，才可由必须知悉该保密信息的承包人人员为实现本合同的目的而掌握；没有发包人事先书面同意，承包人及知悉保密信息的承包人人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给第三方。

3.出于履行本合同目的而必须知晓保密信息的承包人人员及承包人关联方，不仅要严格限于履行本合同目的之必须的范围，而且应受到与本合同同等严格保密义务的约束；承包人人员及承包人关联方出于实施项目之必须而知晓保密信息的，必须经发包人事先书面许可。

4.一旦发生失、泄密情形，承包人应当立即通知发包人并立即采取有效措施防止失、泄密进一步扩大。

5.除因履行合同行为依法正常留存的合同文件和资料外：无论何原因导致本合同终止、解除或本项目未予实现或未能完成的，承包人应在收到发包人通知之日起1日内返还并销毁其所掌握的所有保密信息，不得以任何理由和方式保留。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应立即删除或者按发包人指定的方式销毁。以上，并不免除承包人及承包人人员、承包人关联方的本合同保密义务，本合同保密约定有效。

6.本合同不论是否履行完毕或本项目不论是否完成的，并不免除承包人及其人员、关联方依本合同产生的保密义务。

7.承包人及其人员非因履行本合同之必须并经发包人事先书面明示许可，不得对发包人及施工地点所在单位场所、工作场景、人员、资料进行拍照或录音录像、记录，因履行本合同之必须并经发包人事先书面明示许可的，承包人须严格限于合同目的使用并控制知悉范围、不得外传。

8.承包人及其人员在履行本合同中发现的包括但不限于文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器、信息等不应由承包人可依合同约定而持有的发包人或施工地点所在单位任何财物、物品、装备、信息、资料，应立即上交或返还发包人或施工地点所在单位。不论是否承包人可依合同约定而持有，对发包人及施工地点所在单位上述财物、物品、装备、信息、资料，承包人均不得复制、不得外传、不得擅自处理。

9.除需进行诉讼而向人民法院提供、需进行由双方共同参与的争议调处外：承包人及其人员若接触（知悉）到保密信息的，均不得向外扩散、对第三方披露；无发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人或施工地点所在单位提供的有关合同或任何合同（有关实施本项目中发包人或施工地点所在单位向承包人提供的）条文、规格、计划、图纸、样品、文件、资料提供给第三方，即使得到发包人事先书面同意向第三方提供的，承包人也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

10.在实施本项目中若需进行数据处理的，承包人必须严格遵守《中华人民共和国数据安全法》，确保数据安全、杜绝发生数据安全事故，并严禁经由设在境外的计算机设备与服务器、境外主体（资本）投资（经营、控制或管理）的主体享有（使用、管理、实控）的计算机设备与服务器流转或存储在实施本项目中采集（传输、形成）的数据与保密信息。若发包人或施工地点所在单位明示涉及项目的信息、数据严禁通过互联网流转或存储的，承包人及其人员不得将前述信息、数据通过互联网流转或存储。

十一、违约责任

除合同已明确不视为（不属于）违约的情形以及因不可抗力导致的对本合同履行的阻却外，违反本合同任何条款均属违约，违约方应承担本合同约定的违约责任以及因违约行为造成的损失（违约金不足以弥补损失的应按损失赔偿），但不能以违约金或赔偿损失作为应履行的义务的替代措施。

1.承包人弄虚作假、偷工减料的，或使用劣质产品、材料的，或实施了可能危及工程安全和严重影响工程使用的行为的，应予整改并向发包人按次支付以工程合同价[ 2% ]计算的违约金。

2.承包人履行其缺陷责任期内义务或保修期内义务不符合合同约定的，应予整改并向发包人按次支付以工程结算价[ 1% ]计算的违约金。

3.有下列情形之一的（下列违约情形中的“以上”均包含本数），承包人应按次以工程合同价的[ 5% ]计算向发包人支付违约金（在条款有竞合时，若发包人未选择适用具体违约金标准的，违约金标准以该比例为准；在合同解除时可称为“合同解除违约金”），同时，发包人可行使单方合同解除权解除合同：

（1）承包人在本合同签订前不具备签订（履行）本合同必须具备的资质（资格）的，或承包人在本合同履行过程中全部或部分丧失签订（履行）本合同必须具备的资质（资格）的，或承包人的安全生产许可资格被中止或撤销（丧失）的。

（2）承包人无故擅自终止（中止）履行合同（包括但不限于擅自将人员、工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离施工场地）的，或因承包人原因导致发包人无法实现合同目的的。

（3）承包人无故迟延履行主要义务经发包人催告后在[ 7 ]日内仍未有效履行的，或承包人拒不承担本合同约定的违约责任的。

（4）承包人无正当理由不按开工（复工）通知及时开工（复工）、或不按进度有效地开展施工准备、或拒绝按合同进度计划及时完成工程而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误（停工、窝工）累计达计划工期[ 50% ]以上的。

（5）承包人违反本合同安全责任任一约定的，或承包人违反本合同保密责任任一约定的。

（6）由于承包人原因导致本工程累计[ 3 ]次以上出现质量问题的。

（7）承包人人员到发包人（含发包人所辖单位）或其他机关、部门静坐、闹事、闹访的。

（8）承包人应整改而不整改或不能有效（按时）整改的情形达到[ 3 ]次以上的。

（9）承包人应返工而不返工或不能有效（按时）返工的情形达到[ 3 ]次以上的。

（10）前述第（8）、（9）情形均有发生合并累计达到[ 3 ]次以上的。

（11）本工程竣工验收不合格的，或累计[ 3 ]次（项）以上分项（单项）验收不合格的。

（12）承包人违反合同约定：将本工程进行任何形式的整体或肢解转包、分包的，或全部（部分）转让（变相转让）合同权利（义务）的，或为其他组织或个人提供挂靠参与本工程施工的。

（13）承包人出质己方合同权利的。

（14）承包人对农民工工资保证（保障）的行为不符合合同约定、法律法规或政府规章制度要求的。

（15）承包人提供虚假资料或证明的，或承包人采用不正当竞争手段谋取本项目政府采购（招标）的中标（中选、成交）资格的，或承包人向发包人或发包人工作人员提供回扣或行贿等利益输送的。

（16）在发包人完成竣工付款前，承包人被列为失信被执行人（被信用惩戒）或指定收款账户被查封（冻结）的，或因承包人原因导致发包人对承包人的应付账款被查封（冻结）的。

（17）除以上约定情形外，依照法律规定或合同其他条款约定，发包人可行使单方合同解除权的其他情形（若合同的解除系与承包人的违约行为无关联的，承包人可不需支付合同解除违约金）。

4.对于合同其他条款未明确违约金如何计付的违约行为，按以下方式计付违约金（若以下两种方式发生竞合的，由相对方自主选择其中之一主张违约金）：

（1）有履行时限、时间要求的，每逾期一日均应由违约方按日向相对方支付以工程合同价[ 万分之三 ]计算的逾期期间的违约金，不足一日按一日计，但以此计算的违约金以工程合同价的[ 1% ]为上限；

（2）无履行时限、时间要求的，每出现一次违约行为，由违约方按次向相对方支付以工程合同价[ 千分之三 ]计算的违约金。

若上述两种方式发生竞合的，由相对方自主选择其中之一主张违约金。

5.除合同主文中已明确的违约责任条款竞合处理方式外，若本合同的其他违约责任条款（包括违约金）有竞合的，由发包人选择适用（可突破合同文件优先效力）。

十二、通知送达

以下约定，同样适用于在双方因合同争议引起的纠纷诉讼与执行等事务（包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序）或仲裁中的法律（仲裁）文书的通知送达。

1.发包人与承包人之间的联络，即合同事务的通知可以采取当面告知、电话、短信、微信、邮寄（快递）、电子邮件、公告等任一种或多种方式来进行送达（同时采取多种方式的，送达时间以下列方式中最先送达的为准）：采用当面告知方式通知的，以当面告知时为送达；采取电话、短信、微信方式通知的，以通知到合同载明的送达手机号码（该手机号码绑定的微信号）时为送达；采取邮寄（快递）方式通知的，以通过中国邮政EMS邮寄的方式向合同载明的送达地址发出邮件（快递）后，签收即送达（送达地址内的任何组织、组织内设机构或自然人签收均属有效签收），若无人签收、拒绝签收、被退件的，自邮件（快递）发出之日起三日（含）后即为送达；采取电子邮件方式通知的，以向合同载明的送达电子邮箱成功发送邮件为送达；采取公告方式通知的，系在《防城港日报》发布公告，公告发布之日起三日（含）后即为送达。

2.一方需变更合同载明的通知送达路径或载体的，需提前以书面方式通知送达对方，否则不产生变更的效力。

3.通知送达到承包人项目经理的，视为向承包人的通知送达。

4.本合同载明的送达路径信息如下：

（1）发包人。

送达手机号码：[                 ]。

送达地址：[                     ]。

送达电子邮箱：[                 ]。

（2）承包人。

送达手机号码：[                 ]。

送达地址：[                     ]。

送达电子邮箱：[                 ]。

十三、签订时间

本合同于[        ]年[    ]月[    ]日签订。

- 十四、签订地点

本合同在[ 广西防城港市防城区 ]签订。

- 十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分（背离本工程经政府采购确定的实质性内容的除外）。

- 十六、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 十七、合同份数

本合同一式[   ]份，发包人执[   ]份，承包人执[   ]份，提交政府采购监督管理部门[   ]份、送本项目政府采购代理机构存档[   ]份，均具有同等法律效力。（以下无合同协议书主文）

发包人（公章）：                               承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）                                （签字或签章）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：

地  址：防城港市防城区山海大道28号            地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：0770-3251501                           电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

户    名：防城港边境管理支队                   户   名：

开户银行：建设银行防城港防港路支行             开户银行：

账    号：45050165962200000613                 账    号：

【注：若本合同文件由委托代理人签署的，应附授权委托书等全套授权委托材料作为附件。】

第二部分 通用合同条款

本通用合同条款系项目编号为[GXFC2024-C2-0015-HCZX]的[防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目]之[《防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目施工合同》]通用合同条款，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用合同条款。

- 第三部分 专用合同条款

本专用合同条款系项目编号为[GXFC2024-C2-0015-HCZX]的[防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目]之[《防城港边境管理支队马路边境派出所营区整治项目施工合同》]专用合同条款，系对本合同通用合同条款的细化、补充、完善、修改或另行约定，除非有“不执行通用合同条款第XX约定”的表述方式，不论本部分中是否有“按通用合同条款执行”的相同或类似用语的明示，本部分未尽事宜均按通用合同条款、合同协议书执行，若有冲突的按合同文件的优先顺序解决。

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括（背离本工程经政府采购确定的实质性内容的除外）：[履行合同过程中双方达成的会议纪要、签证、设计变更等书面合意]。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：[               ]；

资质类别和等级：[               ]；

联系电话：[               ]；

电子信箱：[               ]；

通信地址：[               ]。

1.1.2.5 设计人：

名    称：[               ]；

资质类别和等级：[               ]；

联系电话：[               ]；

电子信箱：[               ]；

通信地址：[               ]。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：[发包人提供的本工程所涉地块土地红线范围内所包括的场所]。

1.1.3.9 永久占地包括：[承包人按合同约定施工并移交给发包人的工程所占用的土地]。

1.1.3.10 临时占地包括：[工程用地红线内发包人指定的用于承包人堆放施工材料、设备及办公生活等临时用地；若超出指定用地范围须不得影响其它项目施工和通行，且须经发包人同意]。

1.1.6 其他

1.1.6.2 合同主文是指合同协议书、专用合同条款与通用合同条款。

1.1.6.3 组成合同的所有文件中若有以下词语的，其含义理解为（即便按以下理解，但本项目政府采购方式依然按照本项目政府采购公告中载明的采购方式确定）：招标等于采购、招标人等于采购人、投标人等于供应商、中标等于成交、中标人等于成交供应商、招标文件等于政府采购文件，投标等于响应、投标文件等于响应文件，分标等于标段。

1.1.6.4 承包人凡依本合同提供保函时，若保函信息应录入“广西建筑市场监管云平台|桂建云”（https://gxjzsc.gxcic.net/）的，承包人应及时录入，以实现保函的查询及验真功能。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：[广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管【2014】96号）等文件，以上文件或规范若有修改或新颁的，应按修改或新颁的内容执行]。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：[ 与本工程相关的现行的国家标准、规范以及行业标准、规范及地方标准、规范，其中应执行的标准包括但不限于：现行房屋建筑工程及相关行业中与本工程有关的施工规范、验收规范和质量、环保检验评定标准，以及GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、若本工程涉及室内工程施工的还包括GB/T18883－2002《室内空气质量标准》，以上标准或规范若有修改或新颁，应按修改或新颁的内容执行 ]。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：[ / ]；

发包人提供国外标准、规范的份数：[ / ]；

发包人提供国外标准、规范的名称：[ / ] 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：[ / ]。

- 1.5 合同文件的优先顺序

以下组成合同的各项文件互相解释、互为说明、互为补充，各项文件载明的事项均是本合同条款、内容、要求、约定：

（1）合同协议书；

（2）成交（中选、中标）通知书；

（3）承包人响应文件澄清、响应文件、响应函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款（采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用合同条款）；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）本项目政府采购文件（含所有的澄清和补正）；

（10）其他合同文件。

除合同协议书另有有关文件效力适用的其他约定外，上述文件若有不清或相互矛盾之处以所列顺序在前的为准，与合同协议书相冲突的以合同协议书为准。

上述文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，上述文件中属于同一类内容的文件应以最新签署的为准（背离本工程经政府采购确定的实质性内容的除外）。

专用合同条款及其附件须经相应当事人签字并盖章。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前[ 10 ]日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：[ 壹套 ]（承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：[经审图单位盖章认定的全套施工图纸]。

因发包人未按合同约定的时间提供图纸的，承包人可相应顺延工期，但发包人不因此承担增加的费用或工期延误的损失。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：[施工组织设计文件；项目管理机构及施工现场人员安排的报告（应包括项目经理、合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，前述主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，各工种技术工人的安排情况，特种岗位施工人员名单、职称、职务、资格证、上岗证等；必要的加工图和立面图、平面图、大样图、节点图、标准图；安全专项方案；工程量报表，进度报表等；建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料报发包人（费用由承包人负责）]；

承包人提供的文件的期限为：[施工组织设计和安全专项方案为开工日期3天前，报建资料为报建手续开始7天前，竣工资料为工程竣工后30天内，合同其他条款另有约定的按其约定或发包人在合同外另行作出书面指示的时间]；

承包人提供的文件的数量为：[ 伍套 ]（有关承包人提供的文件的数量有其他相应约定的按其他相应约定，无相应约定的一律为前述约定的数量）；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子光盘（电子版文件要至少包含PDF和CAD两种格式）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起[ 7 ]日内（逾期未予审批的不视为对这些文件表示同意或认可）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：[承包人在施工现场保留一份完整的设计文件、响应文件、中标（中选、成交）通知书、本合同，供发包人及有关人员进行工程检查或现场会议时使用]。

- 1.7 联络

1.7.1除非另有约定，发包人与承包人之间拟向对方进行送达的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面文件，应在文件作出后[ 3 ]日内送达对方。

1.7.2 有关发包人和承包人送达接收人和送达地点，均以合同协议书中的通知送达条款约定为准，执行合同协议书中的通知送达条款约定。

监理人接收文件的地点：[施工现场监理人办公室]；

监理人指定的接收人为：[现场项目监理部监理人员]。

1.7.3 有关发包人和承包人及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，均以合同协议书中的通知送达条款约定为准，执行合同协议书中的通知送达条款约定。

有关“联络”的未尽事宜，均以合同协议书中的通知送达条款约定为准，执行合同协议书中的通知送达条款约定，不执行通用合同条款第1.7.3约定。

- 1.9化石、文物

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人应在本项目政府采购响应前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.2 场外交通

承包人应自行获取场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并以开工前的现状向承包人提供场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用、延误的工期和造成的各方损失。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以无偿使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界：[本工程所在地块红线范围内为场内，否则为场外]。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：[发包人]。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：[承包人使用上述文件应仅限于为履行本合同、进行本工程施工所必须，并应按合同协议书的保密责任条款约定履行保密义务]。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：[发包人（承包人仅保留著作权中的署名权）]。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：[承包人使用上述文件应仅限于为履行本合同、进行本工程施工所必须，并应按合同协议书的保密责任条款约定履行保密义务]。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：[承包人自行承担 ]。

- 1.12保密

按合同协议书的保密责任条款执行，不执行通用合同条款第1.12约定。

1.13工程量清单错误的修正

本工程在进行政府采购时已明确要求，请承包人自行按本工程的内容进行现场踏勘，对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署实施工程合同所需的各种资料，特别是，承包人应负责参照施工图等图纸核对《工程量清单》的工程量，在提交响应文件截止时间前一定期限（具体见项目采购文件其他章节）提出书面异议或修正要求。因此：

工程量清单存在缺项、漏项的，或未按照国家现行计量规范强制性规定计量的出现工程量清单工程量偏差时，虽然可予以修正，但不增加合同价格（除非发包人同意因此增、减工程量并发出签证的，则可按专用合同条款第10.4项执行），由承包人自行承担工程量清单错误、偏差的责任。

不执行通用合同条款第1.13及其项下约定。

- 2. 发包人

- 2.1 许可或批准

因发包人过错未能及时办理完毕法律规定由其办理的许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，但不需支付承包人任何利润。

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：[     ]；

身份证号：[     ]；

职    务：[     ]；

联系电话：[     ]；

电子信箱：[     ]；

通信地址：[     ]。

发包人对发包人代表的授权范围包括（若有发包人另行出具的授权文件的，以授权文件为准）：[督促指导监理工程师行使职权，监督承包人依照本合同施工，协调施工现场各方面的关系，协调监督工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，办理有关设计变更、工程签证，办理、签认现场隐蔽工程、土方工程量、措施工程量等程序事项（无实体决策权），初审工程进度报表]。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期[ 3 ]日前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的全部施工条件为：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工场地红线50米范围内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通出入口；

（3）协助承包人处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用由承包人承担；

（4）其他设施和条件：无。

2.4.3 提供基础资料

对于发包人提供的基础资料的判断、推论和决策后果由承包人承担。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人过错未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，但不需支付承包人任何利润。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人不需向承包人提供：资金来源证明、能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明、支付担保。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：[竣工结算申请单及完整的工程竣工结算资料、竣工及备案所需全部资料，包括但不限于响应文件、工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评定资料、竣工验收报告、竣工图、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、工程签证等，承包人还应及时配合发包人向防城港市档案馆办理工程资料验收和移交。承包人未完整提供前述资料和配合工作的，发包人可暂不办理工程验收、暂不向承包人结算支付合同价款，由此造成的各方损失由承包人承担]。

承包人需要提交的竣工资料套数：[ 伍套 ]。

承包人提交的竣工资料的费用承担：[承包人承担]。

承包人提交的竣工资料移交时间：[除了对个别资料另有约定外，其他资料一律是工程竣工验收合格之日起15日内]。

承包人提交的竣工资料形式要求：[纸质材料及电子光盘]。

（10）承包人应履行的其他义务：[负责处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用，若在施工时致损，所发生费用和损失由承包人承担；承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除；充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施等因素，应积极做好综合组织和协调，负责解决施工扰民和民扰问题；施工区内临时设施、水电管线安装和保养，施工现场内地下管线和临近市政公用物、构筑物及临街交通要道、人行道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不力而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的公共设施、劳动成果及道路应修复原貌，若承包人无能力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担，在工程价款中相应核减；承包人须在现场踏勘的基础上充分考虑场内临时道路的施工维护并在合同总价中包含，测量放线、竣工测量和规划核实由承包人自行解决，并且需符合相关规定要求；承包人负责补遗工作，即对于任何属于本工程的工作范围，但未以文字形式明确约定属于承包人的工作，且未在合同中以文字形式明确约定为属于发包人自行完成的工作范围，此类工作应由承包人作为本工程的责任和义务自行完成；对于施工过程中有需发包人配合完成的工作，承包人应提前足够时间通知发包人；承包人在接到监理人指示时，应自行审核该指示是否属于监理人无权行使的权力的范围，因承包人疏于审核监理人指示所产生的一切后果均由承包人承担]。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理（不得同时担任其他项目的项目经理，但按照桂建管〔2013〕17号、桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2019〕26号、桂建管〔2020〕11号文等政府住建部门现行规定允许的除外）：

姓    名：[     ]；

公民身份号码：[     ]；

建造师执业资格等级：[     ]；

建造师注册证书号：[     ]；

建造师执业印章号：[     ]；

安全生产考核合格证书号：[     ]；

送达手机：[     ]；

送达电子信箱：[     ]；

送达地址：[     ]；

承包人对项目经理的授权范围如下：[全权代表承包人进行施工管理，项目经理行为的法律责任和后果直接及于承包人]。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：[每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%，如承包人响应文件承诺时间超出前述约定的，按承包人响应文件承诺执行]。

承包人未提交劳动合同，或没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：[承包人应立即整改或更换符合合同要求的项目经理，并按次以工程合同价的千分之五向发包人支付违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担]。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：[按次由承包人向发包人支付5000元违约金]。

3.2.3 若承包人需变更项目经理的，承包人应提前[ 5 ]日书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，否则不产生变更的效力。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，除向发包人支付违约金（按专用合同条款第3.2.6约定执行）外，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后3天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的3天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，除向发包人支付违约金（按专用合同条款第3.2.6约定执行）外，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.6 承包人项目经理在施工现场时间不符合本合同约定的，按日由承包人向发包人支付1000元的违约金；承包人项目经理的配备不符合本合同约定的，按次由承包人向发包人支付工程合同价千分之二的违约金；未经发包人书面同意而承包人擅自更换项目经理的，或发包人要求承包人调换不称职的项目经理而承包人未及时调换的，按次由承包人向发包人支付工程合同价千分之二的违约金；承包人项目经理无故累计[ 7 ]天（含）不在施工现场的（不足一日按一日计），发包人有权解除合同。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件）的期限：开工日期[ 7 ]日前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按人次由承包人向发包人支付违约金（主要施工管理人员系技术负责人的违约金为4000元、系专职安全员的违约金为3000元、系专业工程师的违约金为2000元、系其他人员的1000元）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：[应报监理人或发包人书面同意]。承包人主要施工管理人员擅自离岗的违约责任：按人次由承包人向发包人支付违约金，违约金标准按专用合同条款第3.3.3约定执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按人次由承包人向发包人支付违约金，违约金标准按专用合同条款第3.3.3约定执行。

3.4 承包人现场查勘

本工程在政府采购时已明确要求，请承包人自行按本工程的内容进行现场踏勘，对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署实施工程合同所需的各种资料，特别是，承包人应负责参照施工图等图纸核对《工程量清单》的工程量，在提交响应文件截止时间前一定期限（见项目采购文件）提出书面异议或修正要求。因此：

承包人应对基于发包人按照专用合同条款第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，自行承担因基础资料存在或有错误、或有遗漏的风险以及该风险导致的解释或推断失实的责任，自行承担未能查勘或未能充分查勘、未能了解情况或未能充分估计情况所可能产生的后果，并自行承担由此增加的费用和（或）延误的工期。除非发包人按专用合同条款第1.13同意增、减工程量并发出签证的，则可按专用合同条款第10.4项执行。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

不论是否合法或有合同依据，若事实上存在转包、分包、挂靠现象的，承包人应就其在转包、分包、挂靠关系中的相对人的行为、后果向发包人承担连带责任，也并不因此免除承包人或有的违约责任。

除经发包人书面允许的合法的工程施工劳务分包、本合同约定允许的专业工程分包不视为本合同所称的工程转包（分包）外（承包人若经发包人书面允许进行工程施工劳务分包的，仅能将工程中的劳务作业发包给具有劳务承包资质的其他企业；本合同若约定允许专业工程分包的，承包人仅能按合同约定允许的范围分包专业工程），本工程不允许任何形式的整体或肢解转包、分包，承包人不得为其他组织或个人提供挂靠参与本工程施工，若有包括但不限于下列情形之一的，视为工程转包（分包）、挂靠：

（1）在本合同履行期间，项目经理、合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员之一不是承包人在职人员的（以承包人社保交纳证明为依据判断是否在职）；

（2）未有本合同明确依据，要求将本合同价款支付至承包人以外的第三方账户的；

（3）未有本合同明确依据，所提供的发票并非承包人开具的；

（4）个人承包工程，包括承包人本单位及外单位人员承包；

（5）几个人联合承包工程，或就地组织暗分包队伍的；

（6）转包全部或部分工程谋取转让费、管理费等任何名目费用的；

（7）将工程中的劳务作业发包给不具有劳务承包资质的第三方的；

（8）以劳务分包的名义转包或分包工程；

（9）本合同未约定允许进行专业工程分包而进行专业工程分包的。

3.5.2分包的确定

是否允许分包专业工程：[ A ]。

【A】不允许。

【B】允许，可分包的专业工程为[ / ]。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责工程照管（含工程本身及工程相关的材料、工程设备、用于工程的机器、产品、材料、物料，不论是否由发包人提供）与成品、半成品保护等，承包人前述照管和保护义务的期限自发包人向承包人移交施工现场之日起至本工程竣工验收合格或工程接收证书颁发之日止，照管期间，前述照管和保护义务指向之标的物（对象）：修复或更换的责任、损毁灭失的风险由承包人承担，由此产生的费用、延误的工期、因返工产生的费用和各方损失由承包人承担。

- 3.7 履约担保

有关履约担保的约定是：[ B ].

【A】承包人不需提供履约担保。

【B】承包人需提供履约担保，承包人应在领取中标（中选、成交）通知书之日起[  ]日内，按签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的[   %]计算履约保证金，以银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式（但保函必须是不可撤销的、不可转让的、见索即付的无条件独立保函）提供履约担保，承包人的违约金、赔偿款可由发包人从承包人履约担保中扣除，若发生依照本合同约定的扣除情形的，承包人应在被扣除之日起5日内补足履约担保。本工程竣工验收合格以及第三方机构完成结算审价（审计或评审、审核、审查）且双方达成结算后，承包人应向发包人提交完整合格的《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》等退付文件，发包人收到前述文件后，若本工程暂未发现质量问题及双方暂无未决之争议的，由发包人在竣工付款以及承包人提供工程质量保证金（若有）前无息退还承包人履约担保（若发生依照本合同约定的扣除情形的，已部分扣除又未部分补足的仅退还余额、全部扣除又未全部补足的则无需退还），若发包人未能按期办理履约担保无息退还手续的，发包人应以应退而未退的履约保证金为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以应退而未退的履约保证金的1%为上限。若承包人系采用金融、担保机构出具的保函提供履约担保的，发包人退还（退付）履约担保的形式不包括现金、转账等款项支付形式，而是配合承包人办理保函的解除（注销）手续。

- 3.8 联合体

本合同无联合体。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：[工程施工进度、质量、投资（即审核签证工程量）三大控制，以及合同管理、信息管理、安全管理等，其他具体事宜按发包人与监理人就本工程订立的建筑工程监理合同文件（不论其实际的合同名称为何）约定执行]。

关于监理人的监理权限：[发包人与监理人就本工程订立的建筑工程监理合同文件（不论其实际名称为何）约定与本合同主文约定相冲突的以本合同主文为准。本合同主文约定包括：监理人无权提出或批准变更、索赔（含工期、费用）；监理人无权批准暂列金额的使用；监理人无权决定暂估价的确定；监理人无权免除、减轻或变更合同约定的承包人的义务或责任，合同约定应由承包人承担的义务或责任也不因监理人对承包人提交文件的审查或批准、对工程（材料、设备）的检查和检验、为实施监理作出的指示等职务行为而减轻、免除或变更]。

发包人有权单方变更监理人的监理内容和权限，变更自通知送达承包人之日起生效。

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由[按发包人与监理人就本工程订立的建筑工程监理合同文件执行（发包人或监理人承担）]。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：[    ]；

职    务：[    ]；

监理工程师执业资格证书号：[    ]；

联系电话：[    ]；

电子信箱：[    ]；

通信地址：[    ]；

关于监理人的其他约定：[    ]。

- 4.3监理人的指示

因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人协助承包人向监理人索赔。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，不视为批准，也不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，监理人无权对任何事项进行决定（确定）。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：不对工程获得奖项设立奖励。

5.1.2 因发包人过错造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，但不需支付承包人任何利润。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 检查程序

隐蔽工程验收（工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，应在符合条件后[ 12 ]小时内书面通知发包人和监理人进行验收，通知中应载明隐蔽工程验收的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，承包人应准备验收记录单（最好是印制的表格）由各方签字确认。

经发包人及监理人检查确认工程隐蔽部位质量符合隐蔽要求并在验收记录单上签字确认后，承包人才能进行覆盖。若经检查质量不合格的，承包人应在发包人指定期限内完成返工，并由发包人及监理人重新按上述程序验收，因返工产生的费用、延误的工期和造成的各方损失由承包人承担。

发包人或监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，不视为隐蔽工程检查合格。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人仍对隐蔽部位质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状，经检查证明工程质量符合合同要求的由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，经检查证明工程质量不符合合同要求的，因返工产生的费用、延误的工期和造成的各方损失由承包人承担（承包人应在发包人的指定期限内完成返工）。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人、监理人到场检查、验收，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人、监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，因返工产生的费用、延误的工期和造成的各方损失由承包人承担（承包人应在发包人的指定期限内完成返工）。

- 5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救、返工等整改措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失由承包人承担。无法有效整改的，按照专用合同条款第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人过错造成工程不合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，但无需支付承包人任何利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，双方可共同委托（确定）具备资质的第三方机构进行检测（鉴定），双方均应认可检测（鉴定）结果，若达标的，检测（鉴定）费用由发包人承担；若不达标的，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

但是，若承包人明示或以其行为表明拒绝共同委托（确定）、或双方在3日内无法协商确定的，由发包人自行委托，检测（鉴定）结果同样对承包人有拘束力，其中：对承包人明示或以其行为表明拒绝共同委托（确定）的，不论是否达标、不论合同当事人是否均有责任，检测（鉴定）费用和因此造成的损失都由承包人承担；对双方在3日内无法协商确定的，不论是否达标，检测（鉴定）费用由承包人承担，因此造成的损失由责任方承担。

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：[要求达到或优于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的安全生产标准]。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：[由承包人承担与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织、统一管理施工场地的治安保卫事项、履行合同工程的治安保卫职责的义务；由承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故；承包人应为其生活设施及施工场地配备消防、防爆设备，防止火灾、爆炸发生。以上，相关费用由承包人承担]。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：[承包人应在开工日期5日前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人是负有报告义务的第一责任人，应立即向当地政府、发包人报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失]。

6.1.6关于安全文明施工费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费[            ]元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和防城港市相关规定执行。

（3）安全文明施工费的支付约定是：[ B ]。

【A】不预付安全文明施工费，安全文明施工费在工程结算后、竣工付款时支付。

【B】预付安全文明施工费，预付额度为安全文明施工费总额的[ 100% ]。①若预付额度未达到安全文明施工费总额的[ 100% ]的，未预付部分在工程价款结算后、竣工付款时支付。②已预付的安全文明施工费是否需扣回的约定为[ 壹 ](【壹】在工程结算时一并处理，不在进度款中扣回；【贰】在工程进度款累计金额超过签约合同价[   %]时开始从每期工程进度款内按安全文明施工费预付款占签约合同价的同一百分比扣回，由发包人在支付前预先扣除）。

（4）安全文明施工费由发包人转入承包人设立的安全生产费用专户，承包人将费用使用情况定期报告发包人和监理人，并提供相应的材料接受政府住建部门对此事项的监管，工程施工完成后费用尚有结余的，结余部分由发包人收回。

（5）承包人安全生产费用专户：[                                    ]。

（6）发包人无故逾期支付安全文明施工费的，属发包人违约，发包人应以应付而未付的安全文明施工费为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应付而未付的安全文明施工费的1%为上限。承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后应及时支付，但承包人不得因发包人逾期支付而不进场施工或暂停施工。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，承包人应及时进行抢救，发包人或监理人可通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务或抢救事项发生的原因在于承包人的，由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失由承包人承担。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任：以合同协议书的安全责任条款约定为准，执行合同协议书的安全责任条款约定，不执行通用合同条款第6.1.9.1约定。

6.1.9.2 承包人的安全责任：以合同协议书的安全责任条款约定为准，执行合同协议书的安全责任条款约定与通用合同条款第6.1.9.2约定。

有关双方在工程缺陷责任期、保修期中的安全生产责任均按合同协议书的安全责任条款执行。

- 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期、导致的各方损失由承包人承担。

6.3.1因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

6.3.2经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6.3.3必须按照建设工程中有关的文明施工要求进行施工。

6.3.4必须严格执行有关职能部门识别出的重大环境因素的控制措施。

6.3.5所有人员需要接受环境保护方面的培训，并严格执行环保法规的有关要求。

6.3.6对废水、废气、噪音、固体废弃物要求严格管理，保证排放符合国家标准，没有相关方的投诉。

6.3.7对于特殊时期，如高考、节假日等需要配合当地政府有关的规定，不得做违反规定的事宜。

6.3.8使用的建筑材料必须保证符合环保要求。

6.3.9建筑碴土、垃圾及时清运至城市管理部门指定点倒放，不乱堆乱倒，不影响城市环境卫生，费用由承包人承担。

6.3.10建筑施工的方案需要考虑节约资源、安全可靠，保护环境、安全施工。

6.3.11 施工的整个过程都必须接受开发区的监控和管理，保护环境。

6.3.12本工程若需进行室内空气质量验收的，在工程竣工验收前，承包人应当委托经发包人认可的，并且具备室内空气质量检测资质的机构，进行室内空气质量验收；并将检测结果报送发包人。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：[ / ]。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按专用合同条款第1.6.4执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按专用合同条款第1.6.4执行，但逾期未予确认或未予提出修改意见的不视为对施工组织设计的认可或同意。

若发包人、监理人发现承包人提供的施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求承包人对方案进行完善、修改，承包人必须无条件执行，直到发包人、监理人批准通过，承包人不能以施工组织设计方案调整为由要求涨幅合同价格、提出任何变更或索赔。发包人、监理人认为有必要的，承包人除应完善施工组织设计以外，还需编制临时工程或永久性工程的专项方案，但发包人及监理人的任何同意并不减轻或免除承包人的任何责任。

7.1.3 经批准的施工组织设计作为发包人检查的依据：检查中承包人未按照施工组织设计进行施工的，承包人应按次向发包人支付5000元的违约金；承包人须于每月的25日前上报下月工程进度计划及当月完成的工程量及投资，未按时提报的，承包人应按日向发包人支付500元违约金（最高上限20000元）；承包人须按经批准的总体进度计划、月度计划组织施工，当实际进度滞后于计划进度，必须采取一切合理的措施追赶进度，所增加费用由承包人自己承担。若实际进度滞后于计划进度5天（含）以上，发包人书面通知承包人采取措施加快进度后，进度仍然严重滞后的，承包人应按次向发包人支付10000元的违约金。实际进度严重滞后，经发包人两次约谈承包人法定代表人、项目经理或高管，仍未有明显改进的，发包人有权直接对工程进行分割，费用按承包人在本项目政府采购时的响应报价进行分割支付。同时，发包人有权单方解除合同，责任和各方损失由承包人承担。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：于收到之日起[ 7 ]日内。但逾期未予确认或未予提出修改意见的不视为对施工组织设计的认可或同意。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期[ 7 ]日前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期[ 7 ]日前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期[ 7 ]日前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起[ 180 ]日内发出开工通知的，承包人可以与发包人就解除合同事宜、价格调整以及延误的工期处理进行协商，但发包人不需支付承包人任何利润。不执行通用合同条款第7.3.2第二款约定。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期[ 7 ]日前。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误或费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和增加的费用，但发包人不需支付承包人任何利润：

（1）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准的；

（2）发包人未能按合同约定期限支付工程价款的。

除以上情况外，其他情况导致的工期延误或费用增加的，发包人不承担由此延误的工期和增加的费用。

不论何种情况导致的工期延误或费用增加的，发包人都不需支付承包人任何利润。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照专用合同条款第7.2.2〔施工进度计划的修订〕执行。

不执行通用合同条款第7.5.1及其项下约定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

只有因合同约定的发包人原因导致工期延误或不可抗力事由、情形导致本合同难以履行的，包括工期在内的本合同有关承包人履行义务的期限才能顺延，否则，均不予顺延。

因承包人原因造成工期延误的：承包人应按日以工程合同价[ 万分之五 ]计算向发包人支付延误期间的违约金，工期不顺延并由承包人承担停（窝）工损失、造成的各方损失，不足一日按一日算，但以此计算的违约金以工程合同价的[ 5% ]为上限。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：非因承包人原因导致无法施工的超过8小时的停水、停电、停气、政府指令停工（以政府部门发布的文告或文件为准）；施工过程中遇到事先未探明的地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线且有碍施工的。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

施工地点所遭遇的：日平均气温超过40（含）摄氏度的高温大于3天（含）；日平均气温低于零摄氏度的严寒大于3天（含）；8级（含）以上持续一天的大风；一日内降雨达200mm（含）的暴雨（根据气象部门公布的数据）；可造成的工程损坏的冰雹和大雪灾害。

对上述几种形式，应以造成灾害且有碍施工的为准。

- 7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，发包人或监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且发包人或监理人未及时下达暂停施工指示的，按照专用合同条款7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，工期可顺延，发包人应承担由此增加的费用，但不需支付承包人任何利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失，承包人在收到监理人或发包人复工通知（令、指示）后[ 15 ]天内仍未复工的，视为通用合同条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且发包人或监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知发包人及监理人。发包人或监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，不视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，由发包人决定是否暂停施工。

紧急情况下的暂停施工，工期可顺延，由此增加的费用由发包人、承包人各承担50%，发包人不需支付承包人任何利润。

7.8.6 暂停施工持续[ 180 ]天以上

发包人或监理人发出暂停施工指示后[ 180 ]天后未向承包人发出复工通知，除该项停工属于承包人原因引起的暂停施工或本合同不可抗力约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后30天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工，发包人逾期不予批准的，不复工，工程受影响的部分也不视为可取消的工作（发包人减少工程量）。

暂停施工持续[ 180 ]天以上不复工的，且不属于承包人原因引起的暂停施工或本合同不可抗力约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人可以与发包人就解除合同事宜、或增加的费用承担以及延误的工期处理进行协商，但发包人不需支付承包人任何利润。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此产生的费用：因紧急情况导致的暂停施工，由发包人、承包人各承担50%；因发包人原因引起的暂停施工，由发包人承担；因承包人原因引起的暂停施工，由承包人承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，承包人应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

- 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。

本工程不设提前竣工（赶工）奖励、无提前竣工（赶工）增加费。

- 8. 材料与设备

- 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在本工程在政府采购时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备价格若有涨幅的，结算时仍承包人在本项目政府采购时的响应单价支付，不调增。

- 8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前48小时通知发包人与监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向发包人、监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得发包人、监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内（本工程无监理人的应在发包人要求的合理期限内）将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失由承包人承担。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：[承包人承担]。

- 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，但发包人不需支付承包人任何利润。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：[涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品一式一样送发包人选定并封存，由发包人验证后才能进场用于施工]。

- 8.7材料与工程设备的替代

监理人（无监理人的，由发包人）应在收到通知后[ 7 ]天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人（无监理人的，由发包人）逾期发出书面指示的，不视为发包人或监理人同意使用替代品。

发包人认可使用替代材料的，替代材料的价格按专用合同条款第10.4.1项确定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和发包人（监理人）指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件。

施工临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除的责任和费用由承包人承担。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：[无]。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：[承包人]。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：符合合同协议书安全责任条款约定的前提下，由承包人根据施工需要自行确定，风险和费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：符合合同协议书安全责任条款约定的前提下，由承包人根据施工需要自行确定，风险和费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：符合合同协议书安全责任条款约定的前提下，由承包人根据施工需要自行确定，风险和费用由承包人承担。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合合同协议书安全责任条款约定的前提下，由承包人根据施工需要自行确定，风险和费用由承包人承担。

- 9.5 检验费用

依据通用合同条款第9.3.1项发生的检验费用由承包人承担。

依据通用合同条款第9.3.2项发生的检验费用：自检性质的，由承包人承担；监理人抽检性质的，由发包人承担。

依据通用合同条款第9.3.2项发生的检验费用：重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，检验费用由承包人承担；重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量符合合同要求的，检验费用由发包人承担。

不论依据通用合同条款第几项发生的试验、检验，试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失由承包人承担。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：非因发生专用合同条款第12.1项约定的“单价合同包含的风险范围”以外的风险（即工程设计变更、政策性调整这两个风险）或发包人要求增加（减少）工程量，并且发包人因此发出工程签证的，本工程不允许任何变更、合同价款不允许任何调整（“调整”是指调增或调减）。

但是：（1）若承包人擅自减少工程量或施工错误、甩项、漏项而导致工程量减少的，减少的工程量应计价（按专用合同条款第10.4.1项确定）后在工程价结算时扣除；（2）若仍发生导致合同价款将会超出或已超出签约合同价的情形，包括但不限于承包人擅自超合同范围施工、擅自对本工程进行变更（包括但不限于施工方式、施工工艺、人力、工程量、物料、材料等变化，或施工错误、甩项、漏项的），由承包人自行承担超出部分的款项以及由此产生的责任、后果、各方损失以及因返工产生的费用，工期不顺延。

- 10.2变更权

只有发包人可以作出变更，变更指示（或称“指令”、“签证”，全文同）可由发包人直接发出或书面授权监理人发出，未征得发包人同意，监理人不得发出变更指示。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

- 10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

变更指示可由发包人直接发出或书面授权监理人发出，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人可向发包人书面提出变更建议，变更建议应包括变更计划、范围、内容及其理由和说明，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，变更指示可由发包人直接发出或书面授权监理人发出；发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到发包人直接发出或书面授权监理人发出的变更指示后，认为不能执行的，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照合同约定可调价的按合同约定调价。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；

（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；

（3）合同中没有适用或类似清单项目的：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数【合同签约价/经审定的工程采购控制价】计算，其中的材料价格优先参考2024年《防城港市建设工程造价信息》第5期信息价(除税单价)，信息价未刊登的材料价格参照南宁市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。若无定额可套的，前述造价信息中没有相应价格信息的，由发包人委托具备工程造价资质的第三方机构审定。

10.4.2 变更估价程序

若本工程有监理人的：承包人应在收到变更指示后[ 3 ]天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后[ 3 ]天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在监理人报送承包人提交的变更估价申请后[ 7 ]天内审批完毕。

若本工程无监理人的：承包人应在收到变更指示后[ 3 ]天内，向发包人提交变更估价申请，发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交，发包人应在承包人提交（重新提交）变更估价申请后[ 10 ]天内审批完毕。

不论本工程是否有监理人的：发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请。

经过发包人审批确认的变更价款：（1）若本工程有进度款的，按本合同有关进度款支付约定执行支付事宜；（2）若本工程无进度款的，在工程竣工结算审价（审计或评审、审核、审查）完成且双方完成结算后支付。

对于双方在价格上有争议的材料或设备，发包人有权自购，承包人必须无条件执行且继续履行施工义务，若承包人拒绝施工的，发包人有权立即组织第三方进场施工，所发生费用、造成的各方损失由承包人承担，承包人不因此免除对工程的保修义务、缺陷责任期内的维修义务。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后[ 5 ]天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后[ 5 ]天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》和《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，采取通用合同条款中第10.7.1中的第[ 1 ]种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，采取通用合同条款中第10.7.2中的第[ 1 ]种方式确定，同时，特别约定为：[发包人逾期未予批准或提出修改意见的，不视为该书面申请已获得同意]。

10.7.3 因发包人过错导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但无需支付承包人任何利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期、造成的各方损失由承包人承担。

- 10.8 暂列金额

本合同若有暂列金额的：暂列金额是发包人为可能发生的合同允许的工程变更，或用于提供合同允许的工程价款调整中的调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件等而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用；暂列金额只能按照发包人的指示使用；结算时，暂列金额应按实际发生的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有，不支付给承包人。

- 11.价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动不调整（“调整”是指调增或调减）合同价格。

- 11.2法律变化引起的调整

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由发包人根据请示上级主管部门的批复意见处理。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

本工程采用单价合同（固定综合单价包干）的合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：R一般计税法； □简易计税法。

工程量按发包人、监理人（若有）、承包人共同确认的竣工图结算。

“单价合同包含的风险范围”是除工程设计变更、政策性调整这两个风险以外的其他一切风险（包括但不限于人工、设备、材料、物料、运输等市场价格波动以及工程量清单或有错漏、偏差等一切风险）。

合同价款及组成其的各项单价（费用）不因“单价合同包含的风险范围”以内的风险而进行调整（“调整”是指调增或调减）；若“单价合同包含的风险范围”以内的风险发生的，发包人不须向承包人支付风险费用。

若发生“单价合同包含的风险范围”以外的风险或发包人要求增加（减少）工程量的，合同价格的调整（“调整”是指调增或调减）方法如下：

①因工程设计变更或发包人要求增加（减少）工程量，并且发包人因此发出工程签证的：以合同范围内、工程签证范围内实际发生的合格工程量为准进行计价，结算时从签约合同价中增加或扣除相应款项（该相应款项按专用合同条款第10.4.1项确定）。

②政策性调整：按自治区或防城港市住房城乡建设主管部门颁布的文件执行，若有冲突的，按优于发包人的执行。

- 12.2 预付款

本工程是否有预付款：[  ]。

【A】无预付款；

【B】有预付款。

12.2.1 若本工程有预付款的，预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价在扣除安全文明施工费、暂估价及暂列金额后的[  % ]。

预付款支付期限：[ 开工通知载明的开工日期前，在发包人收到承包人预付款担保（若本合同约定需要）及发票后支付，若承包人应提交预付款担保而未及时提交的，发包人可延迟支付预付款且不属于发包人违约 ]。

发包人无故逾期支付预付款的，属发包人违约，发包人应以应付而未付的预付款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应付而未付的预付款的1%为上限。承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后应及时支付，但承包人不得因发包人逾期支付预付款而不进场施工或暂停施工。

双方对预付款扣回采取以下第[ B ]种约定：

【A】不在工程进度款中进行预付款扣回。

【B】在工程进度款中进行预付款扣回（若本工程只有壹期进度款的，在该期进度款中全额扣回预付款的100%；若本工程有多期进度款的，分别在第一期和第二期进度款中各扣回预付款的50%）。

12.2.2 若本工程有预付款的，有关本工程在预付款支付前是否需承包人提供预付款担保，采用以下第[ A ]种约定：

【A】不需提供预付款担保。

【B】需提供预付款担保。承包人提交预付款担保的期限：开工通知下达之日起[ 5 ]日内（至迟应在开工前）。金融、担保机构出具的保函（不可撤销的、不可转让的、见索即付的无条件独立保函）。预付款担保的保函格式、预付款支付申请（核准）表均详见合同附件。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则（与本项目政府采购文件的供应商须知等说明内容不一致的，以本项目政府采购文件的供应商须知等说明内容为准）：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；《＜建设工程工程量清单计价规范>（GB50500－2013）广西壮族自治区实施细则》；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：计量按工程开工后每30日为一个周期进行，承包人应于每个计量周期第25日前向发包人及监理人报送上个计量周期未报告过的已完成的工程量的报告，报告应附已完成工程量报表和有关资料（包括下个计量周期农民工工资支付计划以及上个计量周期农民工工资支付情况）。

12.3.3 单价合同的计量。关于单价合同计量的特别约定：

（1）实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的且验收合格的合同范围内、签证范围内的实际工程量（发包人、若有的监理人、承包人共同确认）为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完成的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

（3）发包人或监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量不视为承包人实际完成的工程量，不据此计算工程价款。

（4）不论本工程是否完成，若对已完成的工程量有争议的，双方应共同委托第三方鉴定机构鉴定确认（鉴定费用平均分担），但是，若承包人明示或默认拒绝共同委托的，由发包人自行委托第三方鉴定机构鉴定确认（鉴定费用由承包人承担），鉴定结果同样对承包人有拘束力。

（5）未完成的工程量、超出合同范围的工程量、超出签证范围的工程量以及验收不合格的工程量均不计量（若已计量的均应在结算时予以扣除），均由承包人自行承担超出部分的款项、不合格部分的款项、因返工产生的费用、延误的工期和各方损失。

12.3.4 总价合同的计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量：无。

- 12.4 工程进度款支付

本工程是否有进度款：[   ]。

【A】无进度款；

【B】有进度款。

12.4.1若本工程有进度款的，付款周期等约定

（1）进度款的期数是：[   ]。

【A】本工程只有壹期进度款；

【B】本工程有多期进度款[至多有（两）期进度款]。

（2）用于进度款计价的工程量，须按发包人、若有的监理人、承包人共同确认的可纳入计量的工程量的计量结果确定；承包人符合进度付款申请条件的，由发包人在收到（有监理人的由监理人审核确认的）承包人按合同应提交的进度付款申请文件以及发票并进行审核后，方可支付当期进度款（按应实际支付数额支付）；若承包人未依照合同约定提交合格的进度付款申请文件、发票、依约履行合同义务的，进度款可暂缓支付。

①进度款上限（即在经工程结算后的竣工付款前，发包人对承包人可实际支付的工程价款总额上限）：工程竣工验收合格时的合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]。

若因进度款的支付、预付款的未及时扣回或计算错误等任何原因，导致发包人在竣工付款前向承包人付款数额累计超过了进度款上限的，承包人应在收到发包人通知之日起15日内向发包人返还发包人超付款项，否则，属承包人违约，承包人应以应返还而未返还的款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍向发包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以承包人应返还而未返还的款项的5%为上限。

②若本工程只有壹期进度款的：承包人可向发包人申请支付进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格。

③若本工程有多期进度款的：工程开工后，计划工期内的一个计量周期对应一个进度付款周期，但其中的最后一个进度付款周期结束之日应是工程竣工验收合格之日；承包人可在一个进度付款周期结束后，向发包人申请支付该期进度款（若工程在计划工期内提前竣工验收合格的，即便竣工验收合格时所在的进度付款周期未结束，也可申请），但承包人可向发包人申请支付最后一期进度款的前提条件是承包人完成合同范围内与若有签证范围内[ 100% ]工程量（发包人、若有的监理人、承包人三方确认）且工程竣工验收合格，否则，即便最后一个计量周期结束，也不导致发生最后一期进度款的支付。

④进度款的请款数额以及应实际支付数额。

不论本工程进度款的期数是壹期或多期：进度款的每期请款数额至多为该期合同范围内与或有签证范围内已完工工程量对应的工程价款的[ 85% ]（含），在扣减预付款、安全文明施工费等按合同约定或有的扣回款项后，确定进度款的应实际支付数额，由发包人按应实际支付数额进行进度款的支付。

若按以上计算的任一期应实际支付数额是负数的，发包人无需实际支付该期款项，且同时表明，承包人的施工进度可能严重滞后、约定扣回的款项未能扣回（对于应扣回而未能扣回的部分，可按合同事关工程价款超付的返还约定执行）。

12.4.2 若本工程有进度款的，进度付款申请单（《进度款支付申请（核准）表》，详见合同附件）的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单由承包人按进度款付款周期编制，并经监理人（若有）及发包人确认。

12.4.3 若本工程有进度款的，进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同进度付款申请单是本合同约定的进度付款申请文件的组成部分，进度付款申请文件还包括当期工程完成工程形象进度报表、当期已完成工程量的报告（应附已完成工程量报表）、当期农民工工资支付计划以及上期农民工工资支付情况等有关资料。若承包人提交的进度付款申请文件不符合本合同约定的，发包人不进行进度款的审核和支付。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

发包人逾期未完成审批且未提出异议的，不视为已签发进度款支付证书或临时进度款支付证书；发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人收到承包人进度付款申请文件后的[ 3 ]日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人审查后报送的承包人进度付款申请文件后的[ 5 ]日内（本工程无监理人的，系发包人在收到承包人进度付款申请文件后的[ 5 ]日内）。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人进度款支付证书或临时进度款支付证书签发且收到承包人发票后[    ]日内完成支付。

发包人无故逾期支付进度款的违约金的计算方式：以应实际付款而未付的进度款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应实际付款而未付的进度款的1%为上限。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 若本工程有进度款的，支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 发包人或监理人不能按时进行验收时，应提前[ 24 ]小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：[ 48 ]小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按专用合同条款第3.1执行。

竣工验收资料的份数：[ 捌套 ]。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格之日起[ 5 ]日内，提供竣工图的数量为[ 8 ]份。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按相关规定要求和项目所在地住建部门有关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不需支付违约金。

发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书，发包人逾期不颁发工程接收证书的，不视为已颁发工程接收证书。

工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，不需向承包人颁发工程接收证书。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格或工程接收证书颁发之日起[ 3 ]日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：以工程合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期接收期间的违约金，但以此计算的违约金以工程合同价的1%为上限。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：以工程合同价为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期移交期间的违约金，但以此计算的违约金以工程合同价的1%为上限。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：[工程竣工时，与承包人承包的安装范围相一致的设备、电路、管线等系统试运行]。

（1）单机无负荷试车费用由[承包人]承担；

（2）无负荷联动试车费用由[承包人]承担。

发包人或监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，不视为认可试车记录。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：[ / ]。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格或颁发工程接收证书之日起[ 3 ]日内。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后[ 28 ]日内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算款支付申请（核准）表、合同、响应文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图等发包人要求的结算审核资料。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审查期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |
| 5 | 5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加) | 增加10天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间的，审查时间应相应顺延。

1.竣工结算审核约定：

（1）承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。超出本合同范围、签证范围的工程量不结算，由承包人自行承担超出部分的款项、因返工产生的费用、延误的工期和各方损失；承包人未全部完成本工程施工（工程未竣工的），在经发包人审查确认承包人已部分完成的工程质量合格且均在合同及工程签证范围内的前提下，若承包人要求发包人支付工程价款且发包人同意的，应在同一取费标准下采用“按比例折算”的方式确定工程价款。

（2）对竣工结算申请单（书、报告）等承包人提交的任何竣工结算资料，发包人逾期未完成审核且未提出异议的，不视为发包人已同意（认可）承包人提交的竣工结算申请单（书、报告）等任何竣工结算资料，不视为已签发竣工付款证书。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起[ 3 ]天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对直至完成工程竣工结算。

（3）不论本工程是否涉及变更，本工程结算价以发包人委托的第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）审定的金额为准。

（4）依据政府采购法规和制度，若工程价款的发生、结算或支付等事宜触及了应办理政府采购审核、报备、批准手续或应另行组织政府采购活动的规定的，在办理完成政府采购审核、报备、批准手续前或另行组织的政府采购完成前，暂缓工程价款的结算与支付。

（5）若承包人高估冒算报审结算价超出审定结算价10%（含）的，则承包人承担第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）服务费（收费）的全部；若承包人高估冒算报审结算价超出审定结算价5%（含5%）但未超出10%（不含）的，则承包人承担50%的第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）服务费（收费）。以上由承包人承担的费用，由发包人在结算款中直接抵扣。

2.发包人竣工付款约定：

本工程竣工验收合格且移交给发包人、第三方机构完成结算审价（审计或评审、审核、审查）且双方达成结算，承包人已提供请款文件及发票、完整合格的《政府采购项目合同验收书》，本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议，以及在若有履约担保的前提下承包人已提交《政府采购项目履约保证金退付意见书》等退付文件、发包人已按合同约定对履约保证金进行了相应处理的，且承包人已向发包人提供了工程质量保证金的，自前述全部条件成就之日起[    ]日内，以第三方机构审价（审计或评审、审核、审查）审定的本工程结算价为准，发包人应以本工程结算价的100%为上限向承包人进行竣工付款（以本工程结算价的100%减去发包人此前的累计付款、按本合同约定可由发包人从付款中扣留质量保证金等约定款项、其他应抵扣款项后支付）。

发包人无故逾期完成对承包人的竣工付款的，属发包人违约，发包人应以应付而未付的竣工付款款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应付而未付的竣工付款款项的1%为上限。

3.承包人返还发包人超付款项约定：

若发生发包人实际付款已超出工程结算价款的情况，发包人无竣工付款义务，承包人应在工程结算后30日内向发包人返还发包人超付款项，否则，属承包人违约，承包人应以应返还而未返还的款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍向发包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以承包人应返还而未返还的款项的5%为上限。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后[ 7 ]日内，向发包人提交最终结清申请单[ 4 ]份，并提供相关证明材料（最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用）。最终结算款支付申请（核准）表见合同附件。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后[ 14 ]日内完成审批并颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，不视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，不视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后[ 14 ]日内最终结清本工程的合同价款（即按专用合同条款15.3.3处理质量保证金）。发包人无故逾期最终结清本工程的合同价款的，应以发包人应实际支付而未付的最终结清款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期期间的违约金，但以此计算的违约金以发包人应实际支付而未付的最终结清款项的1%为上限。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按专用合同条款第20条〔争议解决〕的约定办理。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为[   个月 ]，自工程竣工验收合格之日起（若有工程接收证书的，从证书颁发之日起）计算。

- 15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的数额为工程结算价的[   ]，在发包人按合同约定处理若有的履约担保的退还事宜后、向承包人进行竣工付款前，承包人应提供质量保证金，否则，发包人可以延期向承包人进行竣工付款且不属于发包人违约。

15.3.2 承包人提供质量保证金的方式是：[     ]（可多选，若多选的，承包人可通过双方约定的多个方式之一履行）。

【A】以发包人预留的方式提供，即，由发包人预先在竣工付款中扣留质量保证金。

【B】以承包人支付现金的方式提供，即，由承包人以银行转账方式向发包人提交。

【C】以承包人提交担保的方式提供，即，由承包人以保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，但必须是不可撤销的、不可转让的、见索即付的无条件独立保函）提供。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请退还质量保证金。发包人如期退还质量保证金的，不需向承包人支付利息。

发包人与承包人特别约定：质量保证金若发生依照本合同约定的扣除情形的，承包人应在扣除情形发生之日起5日内补足；合同约定的工程质量缺陷责任期届满后，由承包人向发包人提出退还质量保证金的申请，发包人在接到承包人退还质量保证金申请后，按专用合同条款第14.4.2的第（1）项约定的时限会同承包人按照合同约定的内容进行核实，若承包人依约履行维修保修义务、本工程暂未发现质量问题且双方暂无未决之争议的，发包人按专用合同条款第14.4.2的第（2）项约定的时限将质量保证金无息退还承包人（已部分扣除又未部分补足的退还余额、全部扣除又未全部补足的则无需退还），发包人不予答复的不视同认可承包人的退还保证金申请。若承包人系采用金融（担保）机构出具的保函提供质量保证金的，发包人退还质量保证金的形式不包括现金、转账等款项支付形式，而是配合承包人办理保函的解除（注销）手续。

- 15.4 保修

15.4.1 保修责任

本工程的保修期（自工程竣工验收合格之日起算）为：室内装饰装修工程[ 2 ]年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程[ 5 ]年，电路工程的保修期限为[ 2 ]年。

工程保修事宜应同时按《建设工程质量管理条例》《房屋建设质量保修办法》以及与本工程性质相关的法规、标准和本合同主文、附件《工程质量保修书》执行。

如工程任意部分的合理使用期限长于约定保修期限的，以其合理使用期限为保修期。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后[ 48 ]小时内（紧急抢修应以最快速度即[ 24 ]小时内到达并立即抢修）。承包人逾期未能到达工程现场的，发包人有权自行或委托第三方维修，费用直接从承包人的质保金中扣除，质保金不足以支付的，费用仍由承包人补充承担。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

在执行专用合同条款已有明文约定的同时，执行合同协议书的违约责任条款约定，不执行通用合同条款第16.1及其项下约定。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

本合同约定的不可抗力情形或事由为施工地点所遭遇的：6级（含）以上的破坏性地震；战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落。对上述几种形式，应以造成灾害且有碍施工为准。

- 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同后，发包人应在双方商定或确定发包人应支付款项后[ 120 ]天内完成款项支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定为以下的四种中的一种或多种，具体是其中的第[ （3）（4） ]种：

（1）投保建筑工程一切险，由按第三方承保机构要求的相应主体投保、由[ 承包人 ]承担保险费；

（2）投保安装工程一切险，由按第三方承保机构要求的相应主体投保、由[ 承包人 ]承担保险费；

（3）投保装修工程一切险，由按第三方承保机构要求的相应主体投保、由[ 承包人 ]承担保险费；

（4）投保装修工程第三者责任险，由按第三方承保机构要求的相应主体投保、由[ 承包人 ]承担保险费。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：本合同约定的其他保险、或无约定但应由承包人投保的保险，承包人应自行投保并承担保险费。

- 19. 索赔

- 19.2 对承包人索赔的处理

发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的[ 15 ]天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果（本工程无监理人的，系由发包人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的[ 15 ]天内，向承包人出具索赔处理结果）。发包人逾期未予答复的，不视为认可承包人的索赔要求。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

- 20.4 仲裁或诉讼

本合同在履行过程中发生的争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；诉讼进行中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效。（以下无专用合同条款主文）

发包人（公章）：                               承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）                                （签字或签章）

年  月  日                                    年  月  日

【注：若本合同文件由委托代理人签署的，应附授权委托书作为附件】

【注：本工程采购时列出的以下附件仅作为样式，由双方根据本项目政府采购结果、结合本工程合同与实际取用其中需要的相关样式，以便形成本合同签订时、签订后应具备、采用的附件】

合同协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款保函（独立保函）格式

附件10：支付保函（独立保函）格式

附件11：暂估价一览表

附件12：预付款支付申请（核准）表

附件13：进度款支付申请（核准）表

附件14：竣工结算款支付申请（核准）表

附件15：最终结算款支付申请（核准）表

附件16：总价合同进度款支付分解表

附件17：政府采购项目履约保证金退付意见书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：        地  址：

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

邮政编码：          邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）

附件9：

预付款保函（独立保函）

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”或“合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方（受益人）提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。注：该地址的任何自然人或机构签收均属有效签收（签收即送达），若无人签收、拒绝签收、被退件的，自受益人向该地址发出邮件（快递）之日起的第三日为送达。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件10：

支付保函（独立保函）

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。注：该地址的任何自然人或机构签收均属有效签收（签收即送达），若无人签收、拒绝签收、被退件的，自受益人向该地址发出邮件（快递）之日起的第三日为送达。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件11：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件12：

预付款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已签约合同价款金额. 2; 其中：安全文明施工费. 3; 应支付的预付款. 4; 应支付的安全文明施工费预付款. 5; 合计应支付的预付款. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与合同约定不相符，修改意见见附件。 □与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写) 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

- 附件13：

进度款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 附：上述3、4详见附件清单。 序号; 名 称; 实际金额（元）; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 累计已完成的工程价款. 其中：人工费. 2; 累计已实际支付的工程价款. 其中：人工费. 3; 本周期已完成的工程价款. 其中：人工费. 4; 本周期应扣减的金额. 4.1; 本周期实际应抵扣的预付款. 4.2; 本周期应扣减的金额. 5; 本周期应支付的合同价款. 其中：人工费. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写) 元，（小写） 元，本期间应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件14：

竣工结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                              编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 竣工结算合同价款总额. 2; 累计已实际支付的合同价款. 3; 应预留的质量保证金. 4; 应支付的竣工结算款金额. 承包人（章） 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写) 元，（小写） 元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

- 附件15：

最终结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                             编号：

| 致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。 承包人（章） 序号; 名 称; 申请金额（元）; 复核金额（元）; 备注. 1; 已预留的质量保证金. 2; 应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额. 3; 应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额. 4; 最终应支付的合同价款. 造价人员 承包人代表 日 期 |
| --- |
| 复核意见： □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 □与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。 监理工程师 日 期 | 复核意见： 你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写） 元，（小写） 元。 造价工程师 日 期 |
| 审核意见： □不同意。 □同意，支付时间为本表签发后的15天内。 发包人（章） 发包人代表 日 期 |  |

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

- 附件16：

总价合同进度款支付分解表

工程名称：

| 进度款期次 | 形象进度 | 进度款付款金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 发包人代表签字： 发包人（盖公章） 日 期 |  | 承包人代表签字： 承包人（盖公章） 日 期 |  |

- 附件17：

- 政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。